沙坪坝区“十五五”城乡融合乡村振兴规划

（2026—2030年）

（征求意见稿）

二〇二六年五月

目  录

第一章  总体要求	1

第一节  总体思路	1

第二节  发展目标	1

第二章  城乡空间布局	4

第一节  优化“两山一带”总体布局	4

第二节 优化产业发展布局	4

第三节  优化“一圈三片”和美乡村布局	5

第三章  主要任务	6

第一节  深化城乡产业协同发展	6

第二节  推进巴渝和美乡村建设	14

第三节  促进城乡融合共同富裕	22

第四节  强化乡村智治服务效能	27

第四章  规划实施保障措施	30

附件“四张清单”	31

一、重大项目建议清单	31

二、重大政策建议清单	63

三、重大改革建议清单	65

四、重大平台建议清单	67

# 第一章  总体要求

## 第一节  总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届历次全会精神，运用“千万工程”经验，以城乡融合乡村振兴为统揽，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，聚力推进都市农业引领发展、和美乡村建设、共同富裕先行先试、乡村治理试点，全力打造“空间布局更优化、产业发展更高质、生态环境更优美、治理效能更卓越、民生福祉更普惠”的城乡融合乡村振兴新格局。

必须坚持以下原则：坚持城乡统筹，双向赋能，推动城市资源下乡与乡村价值进城双向流动。坚持产业融合，特色筑基，走“差异化、高附加值”的产业发展路径。坚持生态优先，将绿色发展理念贯穿乡村振兴全过程。坚持改革驱动，要素激活，深化农村改革，破除制约城乡融合发展的体制机制障碍。坚持民生为本，共建共享，健全利益联结机制，共享发展成果。坚持科技引领，智慧支撑，以数字化、智能化赋能乡村振兴。

## 第二节  发展目标

坚持都市乡村齐步走，城乡融合一体化，促进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源合理配置，以都市农业、大美乡村、共同富裕、乡村善治建设为支撑，分类有序、片区化推进乡村振兴，建成“产业兴旺、生态宜居、设施完备、服务普惠、治理精细、集体强健、农民富足”的城乡融合乡村振兴新面貌。到2030年，现代都市农业实现新跃升，巴渝和美乡村展现新画卷，人民美好生活迈上新台阶，乡村治理取得新成效，实现城市与乡村双向赋能、协同发展的新格局。

表1 城乡融合乡村振兴“十五五”规划指标表

| 序号 | 指标名称 | 2025年末 | 2027年规划目标 | 2030年规划目标 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农业高质高效 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耕地保有量（万亩） | ≥5.29 | ≥5.29 | ≥5.29 | 约束性 |
| 2 | 农林牧渔业增加值（亿元） | 6.34 | 6.6 | 7 | 预期性 |
| 3 | 农林牧渔业总产值（亿元） | 9.5 | 10 | 11 | 预期性 |
| 4 | 农产品加工产值（亿元） | 45 | 49 | 55 | 预期性 |
| 5 | 乡村休闲旅游人数（万人次） | 460 | 480 | 510 | 预期性 |
| 6 | 乡村休闲旅游综合收入（亿元） | 4.88 | 5.2 | 5.5 | 预期性 |
| 7 | 农产品网络零售额（亿元） | 1.3 | 2.5 | 4 | 预期性 |
| 二、乡村宜居宜业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 新建四好农村公路（公里） | — | 60 | 150 | 约束性 |
| 9 | 农村地区天然气覆盖率（%） | 90 | 95 | 100 | 预期性 |
| 10 | 农村地区千兆光纤覆盖率（%） | 92 | 94 | 100 | 预期性 |
| 11 | 农村生活垃圾分类覆盖与综合治理率（%） | 92 | 95 | 100 | 预期性 |
| 12 | 农村生活污水治理（管控）率（%） | 87.17 | 100 | 100 | 约束性 |
| 13 | 农村卫生厕所普及率（%） | 98 | 99 | 100 | 预期性 |
| 14 | 巴渝和美乡村建成率（%） | 65 | 100 | 100 | 预期性 |
| 15 | 区级以上文明村占比（%） | 75 | 80 | 85 | 预期性 |
| 16 | 清廉村居创建达标率（%） | ≥70 | ≥95 | 100 | 预期性 |
| 17 | 院落微治理覆盖率（%） | 30 | 60 | 100 | 预期性 |
| 三、农民富裕富足 |  |  |  |  |  |
| 18 | 新型农业经营主体带动农户比例（%） | 50 | 60 | 70 | 预期性 |
| 19 | 强村富民综合改革行政村覆盖率（%） | 10 | 100 | 100 | 预期性 |
| 20 | 集体经营性收入高于200万元的行政村占比（%） | 40 | 100 | 100 | 预期性 |
| 21 | 集体经济年度分红的行政村占比（%） | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
| 22 | 农村常住居民人均可支配收入 （万元） | 3.12 | 3.27 | 3.5 | 预期性 |
| 23 | 城乡收入比 | 1.79:1 | 1.77:1 | 1.75:1 | 预期性 |

# 第二章  城乡空间布局

## 第一节  优化“两山一带”总体布局

### 一、歌乐山农文旅融合发展区。聚焦生态修复与人文资源活化，以中梁、歌乐山等镇街为核心，打造集生态保护、山地农业、红色文化、康养休闲于一体的复合型功能区。

### 二、缙云山文创休闲体验区。聚焦文化创意和康养休闲产业培育，以凤凰、青木关、丰文等镇街道为核心，打造集自然教育、艺术聚落、健康疗养、休闲体验于一体的低密度人文生态圈。

### 三、梁滩河都市田园景观带。聚焦都市农业与生态修复协同推进，以回龙坝、凤凰等镇街为核心，打造集现代农业示范、滨水生态休闲、乡土文化传承于一体的城郊融合型田园空间。

- 优化产业发展布局

### 一、特色种养强一产。推进高标准农田建设和宜机化改造，提升粮食综合生产能力。重点以中梁山脉中部及北部、梁滩河两侧区域为核心，布局特色种养产业，打造立体农业格局，实现“五良”融合。深化与中交冷链、彩食鲜等重点流通企业的合作，构建高效、畅通的农产品产销衔接机制。

### 二、筑链提质兴二产。在国际物流产业园区及回龙坝、中梁等乡村区域，利用闲置资源，布局农产品及食品分装、包装等初加工产业和宠物粮、调味品、高科技未来食品等精深加工产业。借助综保区优势，建设覆盖生产、储存、加工、运输、销售全链条的大宗农产品冷链物流体系。

### 三、文旅赋能活三产。在中梁山、缙云山、梁滩河区域大力发展休闲农业、乡村旅游、民宿经济、农事体验、康养研学、文化创意等新业态，重点打造一批田园综合体、乡村文创空间和精品旅游线路。

## 第三节  优化“一圈三片”和美乡村布局

### 一、科创产村融合圈。以青凤科创城为核心，在皂角树村、五福村、胡南坝村、凤凰桥村、青木湖村、管家桥村，围绕产业配套服务需求，发展“园区+村庄”模式，提升乡村整体居住环境，布局住宿餐饮、商贸休闲、技能培训等生活性服务业，积极培育夜间经济、周末消费等新场景，提升教育、医疗等公共服务供给水平，打造集科技创新、产业孵化、生态宜居的科创产村融合圈。

### 二、和美乡村试点片区。推进歌乐—中梁片区、缙云山中部片区、梁滩河沿岸片区三个和美乡村片区化建设，以人居环境整治提升为突破口，统筹乡村基础设施建设与公共服务配套，推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，强化乡土风貌保护与村庄特色塑造，因地制宜推进农房改造升级，构建生态宜居、产业联动、文化传承的美丽乡村。

# 第三章  主要任务

## 第一节  深化城乡产业协同发展

### 一、夯实农业发展根基

### （一）严守粮食安全和耕地保护红线。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，守住5.29万亩耕地、2.4万亩永久基本农田红线。持续推进高标准农田建设，新建高标准农田4900亩、改造提升高标准农田2100亩。实施耕地质量保护与提升工程。推进粮食绿色高产高效创建，推广多种生态高效粮经轮作、套作模式，确保粮食种植面积稳定在3.9万亩以上、产量1万吨以上。

### （二）大力发展特色种养业。新建或改造一批标准化现代农业种养基地。优化种养基地农业生产标准化流程，培优品种、提升品质、打造品牌，积极创建“三品一标”生产示范基地。积极推广优新粮油、果蔬品种和先进技术，加强动物防疫和农作物病虫害防控。力争2030年全区水果产量达到7000吨，生态渔业产量达到5500吨。

专栏1  农业新质生产力发展

优新品种引进。引进庆油系列、康油3号、普薯32、樟树港辣椒、金耳、低海拔车厘子、云南花香蓝莓等品种。 先进技术推广。推广运用稻蟹综合种养、水肥一体化、陆基圆池循环水养殖、香型优质稻保优稳香栽培、鲜食甘薯绿色高产高效等新技术。 智能装备运用。推广扬流增氧机、植保无人机、施肥无人机、新型微耕机等农机装备。 特色基地提升。重点培育凤凰低海拔车厘子种植基地、庆丰山林下食用菌种植基地、稻蟹共生养殖基地、庆丰山牛皮菜种植基地、永宁寺村海水鱼基地等示范基地等。

### 二、拓展食品与农产品加工业

### （一）培育加工产业集群。引导食农加工企业在国际物流园区集聚发展，支持周边乡村利用集体建设用地建设标准化厂房，加快承接园区产业外溢。组建区食品农产品加工产业联盟。在食农加工等重点领域实施4个亿元、5个5000万元、N个2000万元的“4+5+N”企业培育计划，支持传统特色企业加快智能化改造和产品创新，培育产业新增长点。

### （二）拓展新兴食品领域。利用西部（重庆）科学城创新平台，发展宠物食品、未来食品等高附加值食品加工业。重点支持生物发酵、高效提取等先进技术在农业加工领域的应用。依托西部智慧生物制造创新中心，推动合成生物产品开发与转化。支持企业开发功能性食品、即食休闲食品等新兴品类。鼓励企业加大研发投入，加强与西南大学、市农科院等院校合作，建设技术中心与中试基地。

### （三）健全食农产品流通体系。依托物流园构建农产品仓储烘干和全程冷链物流体系，打造辐射成渝地区双城经济圈的农产品冷链物流枢纽。支持发展“国际铁路+冷链”“铁海联运+冷链”等联运模式，利用西部陆海新通道、中欧班列物流枢纽等优势开拓国际市场，推广“跨境电商+产业带”模式，扩大与东盟农产品贸易规模，推动加工产品直卖全球。依托“农品慧”平台，深化产销合作，拓展市场渠道。

专栏2  食品与农产品加工业发展

加工重点企业。重粮集团、陈昌银麻花、三旺饲料、柏林麻油、尊然食品、铁富花生、蒋胡豆、御登丰、齐齐真味、永州豆干等。 加工重点项目。土主石全泡菜产业基地建设、铁富花生产线改造、蒋胡豆生产能力提升、渝蔓味轻食、宠物食品生产项目、圣华种业辣椒加工项目、西大魔芋等。

### 三、深化农文旅融合发展

### （一）高质量发展农文旅融合产业。差异化发展6个主要涉农镇街，打造“一镇一业”“一村一品”。推动“农业+”业态深度融合，推动禾谷里小镇、红岭溪谷等30个现有农文旅特色项目提档升级，引进落地携程共享农庄、龙吟田园等产业项目20个以上，打造2个中国美丽休闲乡村、2个全国“一村一品”示范村。

专栏3  主要涉农镇街发展定位

歌乐山街道：利用渔业养殖资源，紧扣“渔悦歌乐”主题定位，打造以渔旅度假为主题的未来渔场，涵盖餐饮休闲、文化体验、蔬果采摘、养生康旅等功能业态。 中梁镇：依托优质耕地资源、规模化果蔬基地和标准化农业研学基地，深耕“耕读中梁”田园形象定位，打造集沉浸式农耕体验、特色文化研学、生态宜居康养于一体的乡村生活美学空间。 回龙坝镇：推进回龙坝镇金沙杏基地、红岭溪谷提档升级，深度锚定“杏韵回龙”核心形象定位，打造以杏花观赏、乡村休闲、文化体验为特色的田园综合体。 凤凰镇：依托翠峰山生态屏障、凤凰花海与连片彩叶林独特景观，凝练“舞彩凤凰”主题意象，统筹生态保护与景观提升，推动乡村与青凤科创城功能衔接，打造集民宿餐饮、田园艺术、户外运动于一体的活力乡村体验地。 青木关镇：依托国立中央音乐学院旧址等文化遗产，深挖百年乡学文脉价值，植入音乐研学与艺术教育，以“乐享青木”为主题，打造集温泉疗愈、生态民宿、创意市集于一体的近郊微旅目的地。 丰文街道：深化与四川美术学院、重庆大学等高校艺术院系的合作，建立文创设计工坊，以“画意三河”作为丰文街道三河村的形象定位，打造集文创产业主题化、产品艺术化的现代艺术村落。

- （二）高标准创建乡村旅游景区。实施乡村旅游景区创建行动计划，沿北金路、盐堰路、后槽路等主干道路做靓一批精品农场、做精一批网红打卡点位、做响一批民宿康养项目，推进1个5A景区、1个4A景区、N个3A景区及农文旅地标景点的“1+1+N”乡村旅游景区建设格局。

- （三）高水平打造城乡融合旅游线路。整合城乡文旅要素，设计7条主题精品线路。推出徒步探秘、研学实践、非遗传承、农耕实践等沉浸式活动，以线路为纽带串联城乡文旅节点，促进城乡客源互通、文化互融、产业互促。

专栏4  农文旅融合发展

农文旅重点项目。实施颐麓欢歌、开心农场、禾谷里小镇、红岭溪谷、彩月乡村、萤火谷农场等改造提升项目。新建携程共享农庄、龙吟田园、中熠华资、土主石全、陈麻花研学工厂、栖畔农歌、酉渔酉蟹等新兴项目。 乡村旅游景区。打造重庆歌乐山红岩文化旅游区5A景区，三河村艺术家村落4A景区，红岭溪谷、荷塘月色、七彩祥云开心农场、五云山寨等N个3A景区以及农文旅地标景点。 乡村研学基地。重点提升萤火谷、开心农场、缙泉烧、红岭溪谷、远山趣野、金刚村劳动教育实践基地、凤凰花海、颐麓欢歌等研学基地。 乡村精品旅游线路： 缙云山艺术文创体验路线：远山有窑—竹玥里—三合美术馆—萤火谷农场—石头花园民宿—琴仙居—缙泉烧陶瓷文创基地—凭栏听雨—青岚农文旅产业基地—立翠花与谷 中梁山智慧田园农耕文化体验路线：颐麓欢歌生态园—灿若湖耕读研学基地—开心农场—玫瑰花海—金山田园—荷塘悦色—禾谷里小镇 中梁山生态观光休闲避暑路线：歌乐山森林公园—灿若山庄—壹洞天藏—花与山禾—矿野咖啡—漫山溪—溶洞泉水豆芽 中梁山生态康养路线：城市108—明庄—枫香苑—屿山民宿—渔樵人家—秋山隐—海石公园—伴山李树下—悠悠岁月民宿酒店—与湖WITHLAKEM民宿 红岩文化体验路线：磁器口古镇—红岩魂陈列馆—白公馆—渣滓洞—歌乐山森林公园 梁滩河赏花采摘体验路线：凤凰花海—居尚人家—五福油菜花基地—山与秋农场—川菲庄园—彩月乡村—回龙坝金沙杏基地—红岭溪谷—杨合湾农场 亲子研学非遗体验路线：辣子鸡一条街—陈麻花研学工厂—刘氏根雕—开心农场—壹洞天藏—红岭溪谷—远山有窑—缙泉烧陶瓷文创基地—琴仙居

### 四、着力推动城乡融合发展新业态建设

### （一）推进AI+农业发展。推动人工智能与农业产业深度融合，争创市级智慧农业试验示范基地。强化AI在食农加工领域应用，对接“慧加工”产品数据采集及标准试运行。加快AI+设施农业建设，推广现代温室、无土栽培、立体种植等装备。在中梁镇、回龙坝镇等区域建设联动数字大棚与水肥一体化智能系统，布局智能植物工厂，打造一批数字农业和智慧农业示范基地。重点研发设施果蔬、渔业等领域的AI模型，推动主要生产环节智能应用。

### （二）培育庭院经济。盘活利用农村闲置宅基地、农房及旧厂房校舍，重点发展特色餐饮、精品民宿、文创工坊等业态。鼓励农户利用房前屋后空间，发展庭院经济。在村民聚集区、城乡结合部等区域打造乡村集市。统筹相关部门力量，加强指导服务，协同推动民宿庭院经济特色化、品牌化、规范化发展。

### （三）健全农村电商体系。完善区、镇、村三级电商服务体系和物流配送网络，探索客货邮融合发展模式。支持建设村级电商服务站和直播基地，实施“一村一主播”培育计划，推广“农户+合作社+电商平台”模式。打造农产品电商综合体，鼓励电商企业与农户建立稳定产销关系，发展订单农业。

### （四）发展园区配套服务业。统筹提升国际物流园等园区周边乡村人居环境与居住品质，发展餐饮住宿、团建会务、文体娱乐、康养休闲等服务业态。培育乡村特色夜间经济与周末消费场景。引导现代服务业向园区周边乡村延伸布局。

### （五）推动林下经济多元发展。加强与重庆市林科院等院所合作，在中梁山、缙云山林地共建林业经济带，发展食用菌、中药材等林下复合经营模式。在三河村、回龙坝村等村落试点开展森林质量精准提升。规范发展林下露营、丛林探险、自然教育、森林康养等生态旅游新业态，打造都市近郊林业综合发展带。

### （六）深入推进“乡村+”融合发展。促进农业与教育、文化、体育、康养等产业融合，发展“乡村+研学”“乡村+赛事”等新业态。深化“校村共育”行动，擦亮“寻根·行走的青春”等乡村研学品牌，提档中小学生研学实践基地，丰富课程体系。引导社会资本投资乡村康养项目，发展旅居养老、康体养生服务。结合山地地形特色，发展乡村文体赛事。发展乡村餐饮购物、养老托育、信息中介等生活性服务业。

### （七）加快发展农业农村领域低空经济。探索打造农业低空生产作业、低空运输和农村低空治理等应用场景。推动低空经济与乡村旅游、休闲农业等产业融合发展，探索开展低空观光、飞行体验等活动，打造“低空+农文旅”消费新场景。

专栏5  乡村新业态发展

智慧农业场景。海水鱼养殖基地、鱼菜共生AI工厂、植物工厂、数字联动大棚、数智化无人果园、“低空+农业”等。 夜间经济消费场景。打造皂角树村、五福村、胡南坝村、凤凰桥村、青木湖村、管家桥村等环青凤科创城夜间消费走廊，三河村八社、梁滩桥村王家坝、关口村青岚片区、红岭溪谷、携程农庄、歌乐山辣子鸡一条街等夜间消费街区。 “乡村+”消费新业态。举办乡村马拉松、山地自行车越野赛、和美乡村乒乓球赛、航模比赛，郁金香节、蓝莓采摘节、萤火虫文化节、陶艺非遗体验节、农耕研学节，三河艺术节、矿坑音乐节、中国农民丰收节。

### 五、深入推进农业绿色化品牌化建设

### （一）深化农业绿色转型。构建推行农业绿色生产技术标准体系，发展生态循环农业。深化农业面源污染系统治理。全面推广测土配方施肥、水肥一体化及绿色精准病虫害防控技术。加强受污染耕地安全利用与修复。压实林长制责任，推动农业可持续发展。深化河长制，坚定推进长江十年禁渔，落实“一河一策”，推进菁云湖等5个幸福河湖建设。

### （二）打造乡村特色品牌。实施巴渝“土特产”名优百品培育计划，构建“1+6+N”三级品牌发展矩阵，打造1个全区农业公用品牌，做强“中梁好物”等6个镇街级公用品牌，培育N个特色优势农产品品牌。支持经营主体积极申报国家级和市级农业品牌目录，争取纳入全市精品培育范围。推进绿色、有机和地理标志产品认证，加强品牌包装设计与融媒体宣传。

专栏6  农业绿色化品牌化建设

区域公共品牌。“中梁好物”“回龙臻品”“凤凰物语”“青木至臻”“三河远山藏”“歌乐山珍”等。 单品“爆款”品牌。陈昌银麻花、铁富花生、洞藏酒、溶洞泉水豆芽、金沙杏、低海拔车厘子等。 乡村特色产品。中梁镇：海水鱼、泉水豆芽、洞藏酒、羊肚菌、莲白、酒罐萝卜、甜糯玉米、草莓、蓝莓、阳光玫瑰、赤松茸、沃柑；回龙坝镇：金沙杏、铁富花生、川菲草莓、郁金香、龙潭脆桃；凤凰镇：长坡番茄、银耳、灵芝、海棠、兰花；青木关镇：雪花酥、艾草、泉水养生米；丰文无花果、桑葚、陶瓷文创产品；歌乐山街道：辣子鸡、草莓、桃子、车厘子、猕猴桃、蒋胡豆。

## 第二节  推进巴渝和美乡村建设

### 一、加强城乡规划统筹布局

提升村庄规划协同水平和自然资源要素保障能力，推动城乡产业、基础设施与公共服务一体化发展。健全村庄规划全生命周期管理机制，依托“渝村规”等数字化平台，推动部门协同与多规合一。加强乡村整体风貌引导与传统村落保护传承，合理确定建设时序与重点，探索具有地域特色的乡村建设模式。支持行政村因地制宜选择编制全域全要素村庄规划、项目式村庄规划等多种村庄规划方式。

### 二、推进城乡基础设施一体化建设

### （一）完善城乡交通路网体系。实施新一轮农村公路提升行动。深化“四好农村路”建设，推进农村公路提质升级，新改建农村公路150公里。加强安全防护设施建设，扎实推进农村公路安全生命防护工程，实施危桥改造项目。全面实施“路长制”，健全农村公路长效管护机制。

### （二）优化乡村清洁能源结构。推进天然气管网向农村延伸，实现主管网全覆盖，健全“财政补助+企业投入+集体共担+村民自筹”多元筹资机制，降低农户接入成本。因地制宜发展可再生能源，推动农房屋顶、村级公共建筑分布式光伏规模化应用，促进畜禽粪污、秸秆等生物质资源能源化利用。实施农村电网巩固提升工程，全面提升农村用能质量与清洁化水平。

### （三）网络筑基及数字赋能。持续提升农村5G网络覆盖质量，推进千兆光纤入户入企。加快建设区级乡村大数据平台。深化数字技术在乡村治理、公共服务和产业发展等重点领域的融合应用，推广“一网通办”“智慧党建”“数字田园”等集成化场景。依托平台实现村级事务在线管理、村务财务公开透明，延伸“互联网+政务服务”到农村。推广远程教育、智慧医疗、数字文化等普惠服务。

### （四）筑牢物流网络设施体系。完善区镇村三级物流配送体系，健全区级物流中心、镇街转运节点和村级配送站点，持续升级“2+4+35”三级物流节点布局。整合邮政、供销、交通运输、商贸、快递等资源，提供销售、寄递、融资等一体化服务。深化客货邮融合发展，依托“邮运通”平台实现运力资源共享和线路动态优化。合理布局农产品冷链物流设施建设，重点支持田头预冷、仓储保鲜、冷链运输等环节。

### （五）完善乡村新型基础设施。在回龙坝镇、中梁镇等重点区域规模部署物联网设备。实施农村水利设施数字化改造，建设灌区智能管控系统和小型水源地监测网络。强化安全防控体系，在中梁山、缙云山林区部署智能监控与无人机巡查系统。在乡村景区、村镇聚集区等场所合理配置充电换电设施。

专栏7  农村基础设施建设

城乡路网建设。“四好农村路”、农村道路安全防护工程、农村入户便道、农村生产便道、通组公路等。 能源网建设。农村电网韧性改造、乡村微电网建设、农村天然气管网建设、配电网分布式钠离子电池储能示范工程、农村分布式光伏等。 通信网建设。农村5G基站建设、千兆光纤网络入户。 邮运通项目建设。升级“2+4+35”三级物流节点，建设智能物流平台。 新型基础设施建设。农业物联网、灌区智能化管控系统、林区智能感知监测系统、实时更新地质灾害监测预警系统、共享超充充电桩。

### 三、提升水利设施建管效能

### （一）补齐水利基础设施短板。东部区域推进“两江四岸”治理提升工程，完成2.39公里河道岸线治理与环境综合整治。中部区域推进农田水利设施更新改造，重点实施中型灌区续建配套与现代化改造工程、梁滩河提灌工程等项目，解决中梁-歌乐、回龙坝沿山区域2.7万亩农田灌溉水源，整治一批山坪塘、蓄水池、泵站、灌溉渠道及排洪沟等小型水利设施。西部区域强化流域系统治理与前瞻布局，严格落实梁滩河综合治理总体方案。深化城乡供水一体化，持续推进城市供水管网向农村延伸。

### （二）提升水旱灾害防御能力。强化监测预警能力，积极配合市级水旱灾害防御应用平台建设，做好系统承接、数据采集与共享应用。加快构建覆盖“天空地水工”的一体化智能感知体系。完善风险管控机制，针对八大类重点风险对象，全面完善并动态更新风险清单、管控清单及动态管理办法，实现精准化、差异化管控和治理。加强相关部门协作，加密极端天气和关键期预报预警频次。强化上下游、区域间的监测预警信息共享与应急联动，提升联防联控效能。持续推进水土流失综合治理。

### （三）加强水资源统筹管理。积极向上争取优化全区用水总量控制指标。严格执行最严格水资源管理制度，常态化开展非法取用水排查整治。推进水权交易宣传与实践，配合做好水资源税征收管理，联合开展取用水计量设施规范性检查。规范单位计划用水管理，动态更新重点监控用水单位名录，推广合同节水管理，引导重点用水单位实施节水改造。加大节水宣传，增强全社会节水意识。积极推进非常规水源利用，提高再生水利用率。严格地下水资源管控，依法打击非法取用地下水行为。加强饮用水水源地保护。

专栏8  水利设施建设

水利设施补短板重点项目。余家湾水库渗漏治理项目、厚福湖水库渗漏治理项目、凌云水库渗漏治理项目、庆丰湖水库渗漏治理项目、梁滩河提灌工程一期、二期、三期、新建中型灌区项目，青木关镇、丰文街道农村人饮一户一表改造项目，中小河流治理工程。 防洪治理重点项目。西溪河山洪沟防洪治理工程、苏家桥河山洪沟治理工程、桥东河山洪沟防洪治理工程。

### 四、深化公共服务一体化提质

### （一）优化城乡教育资源配置。深入推进教共体建设，聚焦“六个一体化”，构建“全域覆盖、多模共存、优质共生”的教共体模式。设立云课堂资源中心、联合教研、学科工作室，推进优质教育资源融入乡镇学校和薄弱区域。到2030年实现全域基础教育学校质量整体跃升，推动区域基础教育迈向优质均衡发展新阶段，办好老百姓家门口的每一所学校。

### （二）强化基层医疗卫生服务。深化紧密型医共体建设，构建以三甲医院为龙头、区级医院为枢纽、基层机构为基础的分级诊疗体系。实施“区聘镇用、镇聘村用”人才策略，完善专家号源和编制备案人员下沉基层制度，常态化开展坐诊带教、技术帮扶与义诊服务。持续推动优质资源向镇村延伸，全面提升镇卫生院、村卫生室服务能力，增强农村医疗卫生服务的可及性与水平，建成居民“15分钟健康服务圈”。

### （三）提升农村养老托育服务能力。完善农村三级养老服务网络，补齐农村养老服务短板，推动服务资源向农村老年人“床边、家边、身边”延伸。落实农村独居老年人关爱服务，涉农镇街落实“电话+入户”一对一关爱服务。深化红岩家庭医生签约模式，组建网格化医疗服务团队，为重点群体提供上门健康服务。探索推进农村住房、公益设施适老化改造。发展农村普惠托育，支持建设村级托育点，推动“医育融合”，通过家庭医生签约延伸婴幼儿健康管理服务，促进养老托育服务从基础照护向精神滋养、科学养育转型。

### （四）加大公共文化服务供给。完善区、镇街、村社三级文化服务网络，提质升级农村综合文化服务中心。实施文化惠民工程，常态化开展“送文化下乡”等流动服务，年均服务群众超1万人次。盘活乡村书屋，推广数字阅读，拓展教育培训、文创展示等功能。结合乡土特色与节庆，培育“村字号”文化品牌，广泛开展民俗展演、乡村歌会等活动。鼓励文艺工作者结对帮扶，支持村民自办文化，激发内生动力。推动公共文化设施共建共享，利用村社空间打造集文化宣传、党员教育、科普等功能于一体的综合阵地。

### （五）健全社会保障救助体系。牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，健全常态化防止返贫致贫长效机制，依托“渝悦·防贫”数字平台加强动态监测与精准帮扶。整合相关部门资源，构建综合救助格局，提高救助精准度和时效性。完善最低生活保障制度，建立动态调整机制。创新发展“物质+服务”救助方式，为特殊困难群体提供探访照料、心理疏导、资源链接等服务。畅通社会力量参与渠道，鼓励公益慈善组织、专业社工机构、志愿者团队等参与社会救助服务。

### 五、持续改善农村人居环境

### （一）深化农村“三个革命”。系统推进厕所粪污、生活污水、农村垃圾协同治理，探索城乡垃圾、污水处理设施统一“规建运管”。分类实施农村户厕改造，推广户用化粪池、大三格化粪池+生态治理、纳管处理等模式。推进农村生活污水治理，综合采取户厕粪污管控、集中资源化利用、纳管处理、集中达标处理4种治理路径。有序开展农村生活污水零直排村建设。健全农村生活垃圾收运处置体系，加快生活垃圾分类和再生资源“两网融合”，推进厨余垃圾堆肥还田。

### （二）实施乡村风貌提升工程。深化“五园共治”，全面推广巴渝和美乡村建设指引，加强乡村风貌引导管控，打造沙磁风貌。规范新建农房建设管理，完善农房建设通用图集，实现通用图集全域覆盖，探索建设项目带方案审批、工程施工按图施工、项目竣工依标验收的全过程管理机制。持续深化农村危旧房屋改造及安全隐患排查整治工作。常态化开展村庄清洁行动，突出农村人居环境改善与农民生活习惯养成“双同步”。

### （三）建立健全长效管护机制。构建农村人居环境“五有”长效管护机制。推行生活垃圾、污水治理、厕所维护等设施标准化管理。创新“专业化运维+村民自主管理”模式，落实“门前三包”，深化“积分制”“院落制”，将管护成效与荣誉激励、集体福利挂钩。健全城乡一体化的经费保障机制，通过“财政奖补+集体自筹+村民付费”多元渠道筹措资金，探索专业管护队伍、公益性岗位、市场化服务等管护模式。

### 六、推进“人文沙磁·和美乡村”建设

### （一）推进和美乡村片区建设。以重点村（组）为重要节点，强化党建引领支撑保障作用，推动村庄片区组团式发展，促进美丽乡村建设、美丽经济培育与美好生活创造深度融合，实现强村带弱村、先富带后富、区域共同富。重点打造歌乐—中梁文旅融合片区、缙云山中段生态康养片区、梁滩河沿岸城乡融合片区三大特色片区，辐射带动周边16个村联动发展，形成主题鲜明、优势互补、协同联动的片区化发展新格局。

### （二）开展“未来乡村”建设。系统推进智慧治理、低碳生活、数字服务等应用试点，通过资源整合与机制创新，建成一批彰显未来元素、富有沙坪坝特色的未来乡村，引领乡村形态更新与功能提升。到2030年，成功打造6个“未来乡村”，形成一套可复制、可推广的建设标准与实施路径，为全区乡村全面振兴提供发展动能。

专栏9  巴渝和美乡村建设

农村“厕所革命”。实施歌乐山街道新开寺村、金刚村、山洞村，回龙坝镇回龙坝村、梁滩桥村，凤凰镇五福村、胡南坝村，青木关镇关口村、四楞碑村等改厕整村推进。 农村“污水革命”。实施梁滩河流域入河排污口整治，歌乐山街道、中梁镇五个镇街污水管网更新改造项目、农村生活污水治理工程项目、梁滩河流域歌乐山街道、中梁镇污水支管建设项目、乡镇污水处理设施提升改造项目，农村居民聚集区生活污水管网工程、青木湖及明珠山周边城市污水管网延伸工程、王家坝周边城市污水管网延伸工程。 农村“垃圾革命”。实施农村生活垃圾收运设施改造升级。 农村风貌整治重点。农村“蓝棚顶”整治、管线“蜘蛛网”规整、柴棚圈舍改造、农户庭院整治、“五沿”区域风貌改造，农田整治、沟渠疏浚工程。 和美乡村片区。歌乐-中梁片区，歌乐村—金刚村—茅山峡村—石院村—龙泉村—新发村，永宁寺村—庆丰山村；缙云山中段，三河村—关口村—四楞碑村—凤凰桥村；梁滩河片区，梁滩桥村—五云山村—杨家庙村—胡南坝村。 未来乡村建设。丰文街道三河村、中梁镇庆丰山村、歌乐山街道歌乐山村、回龙坝镇回龙坝村、青木关镇关口村、凤凰镇凤凰桥村。

## 第三节  促进城乡融合共同富裕

### 一、优化城乡要素配置

### （一）畅通城乡人才流动渠道。健全乡村人才工作体制机制，深入实施“四进三回”行动。接续推进乡村人才“五万计划”，开展“百团千名”专家服务基层行动，深化“三师一家”下乡服务。完善科技特派员与特聘农技员组团服务机制，建设农业科技示范展示基地，加速科技成果转化。实施“乡村CEO”培育与业态主理人机制，提升乡村市场化运营能力。推进“新农人”培育工程和高素质农民培育计划，打造乡村产业“头雁”，培育500名“农创客”“乡创客”。深化“乡村好青年”计划与“沙磁菁英”“青春筑梦”等项目，引导高校毕业生到基层就业创业。培育农村劳务经纪人队伍，促进农业转移人口稳定就业。深化农业转移人口市民化改革，推动基本公共服务与户籍脱钩，加快城乡公共服务制度并轨。

### （二）深化农村土地制度改革。稳步推进第二轮农村土地承包关系再延长30年试点，深化承包地“三权”分置改革，规范开展土地经营权流转，加强交易鉴证管理，促进农业适度规模经营。支持宅基地和闲置住宅盘活利用，鼓励集体统一运营、企业参与、青年创业，结合危房改造与乡村风貌提升，发展休闲农业、乡村旅游等新业态。稳妥有序推进集体经营性建设用地入市，完善土地收益分配机制。统筹实施全域土地综合整治，健全“一二三产业融合”发展用地专项审批和入库管理机制。依托市、区、镇、村四级联动产权交易服务体系，推动闲置资源全面入场流转，争取到2030年，累计挂牌交易各类资源资产超200宗，新增产权交易5000万元以上。

### （三）强化资金保障制度。深入实施“万企兴万村”，发展“企业+合作社+农民”“企业+强村公司+农户”等多种组织模式。畅通金融支农通道，用好全市“信易贷·渝惠融”平台，推动金融服务、融资担保、农业保险扩面增效，探索对重点产业和经营主体给予贷款贴息、保费补贴等综合支持。加强对各类涉农财政资金的统筹整合，引导项目、资金、资源向乡村振兴重点产业、重点区域、重点主体聚集。建立财政资金“利润留给农民、成本回归集体”的投入模式，增强村集体造血功能，强化资金使用绩效管理。

专栏10  推进“四进三回”行动

“三师一家”下乡。推进规划师、建筑师、工程师和艺术家下乡服务。 科技特派员服务项目。组织10名科技特派员“组团式”服务沧海泳宁农业发展（重庆）有限公司、绿贝家庭农场、杰欧水果种植园、晴煜居农业科技有限公司、兄弟家庭农场、普迪农业有限公司、杨合湾农业专业合作社、翠峰蔬菜种植农场、红岭溪谷农业发展有限公司、古茂蓝莓种植有限公司。 一二三产业融合用地改革项目。推进红岭溪谷休闲生态农业园配套项目、陈麻花加工融合研学基地、松林谷丛林乐活基地、溶洞豆芽培育展销中心、中梁好物-生态原乡全产业链、鹏升深水特色休闲渔业产业等重点项目建设。

### 二、深化强村富民综合改革

### （一）推进整村运营。全面梳理农村资源资产，推进确权登记与市场化评估，强化“渝农资产智管”平台管理，建设沙坪坝区农村集体资产盘活数字平台。积极培育整村运营主体，引入外部专业团队，探索“村集体+强村公司+外部团队”合作模式。健全利益联结机制，探索“订单农业”“利润返还”、等利益联结方式。坚持本村村民“用工优先”原则，针对整村运营用工需求，定期开展技能培训。鼓励划定“村民自营区”，支持村民经营特色小吃、土特产销售、农家餐饮等。

### （二）做强“强村公司”。实施“发展壮大新型农村集体经济消薄强村”专项行动，培育“强村公司”，探索多元化发展路径，重点打造“研学文创型”“都市农业型”“文旅融合型”强村公司，推进“研学+文创+农旅”“订单农业+智慧农业+品牌农业”等产业发展模式。鼓励发展乡村居间服务，探索乡村物业服务、企业生产服务、农业社会化服务等服务业态。加强政策扶持和指导监管，建立风险防控机制，推动强村公司规范发展。

### （三）深化抱团发展。鼓励镇街、村打破地域界限，组建联村发展共同体，重点推动资源要素跨域整合，探索设立联合发展基金与规范入股机制，联合策划实施重点产业项目，完善收益分配机制。深化“飞地经济”等模式，鼓励东部、中部集体经济强村与西部薄弱村开展“共富协作”结对共建，实现合作共赢。

### （四）完善社会化服务。深化生产、供销、信用“三位一体”改革，建好建强为农服务中心。充实完善农机、农技、农事等专业服务队伍。制定为农服务中心服务清单，明确服务标准，推行“保姆式”全托管、“菜单式”半托管服务，全面提升农业生产全环节服务水平。

专栏11  强村富民综合改革

整村运营。以“艺术赋能、生态增值”为核心，推进三河村“农文旅艺融合”整村运营；以“服务赋能、产村协同”为核心，推进凤凰桥村“产村协同服务”整村运营。 强村公司“111”行动计划。探索成立1个区级强村公司，每个涉农镇街成立1个镇级强村公司，具备条件的行政村分别成立1个村级强村公司。 “抱团发展”片区。“石院村－龙泉村－永宁寺村－庆丰山村”特色农业抱团发展片区；“三河村－关口村－四楞碑村”文创康养抱团发展片区；“凤凰桥村－皂桷树村－管家桥村－青木湖村”产村融合配套服务业抱团发展片区。

### 三、拓宽农民增收渠道

### （一）实施就业培训促增收行动。定向开展产业技能培训，对接青凤科创城等重点园区，实施“产业技能适配计划”，培育“沙磁技工”等特色劳务品牌。专项开展乡村女性创业赋能与“新农人”数字技能培训，培育本土直播电商骨干。健全就近就业服务体系，在涉农镇街实现临工服务点全覆盖。拓展异地稳定就业渠道，深化与周边区县及重点用工单位的劳务协作，建立“点对点”输送机制，帮助农村劳动力实现更高质量转移就业。

### （二）实施经营提能促增收行动。深入实施新型农业经营主体“三百计划”，推广多种形式适度规模经营，发展利益共享的产业化联合体。积极发展文创作坊、传统手工艺、精品民宿、特色农家乐等乡土业态，推动规范化、特色化、品牌化升级。健全“定制化+集成化”服务支撑机制，组建跨领域专家顾问团队，为各类经营主体提供全周期服务。

### （三）实施支农惠农促增收行动。健全财政惠农惠民补贴长效机制，加大新型农业经营主体产业扶持等补贴补助，精准实施农机购置补贴和耕地地力保护补贴，严格落实对食品与农产品加工企业等新型农业经营主体贷款贴息政策。推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。完善低收入群体的增收帮扶机制，健全分层分类的社会救助体系，到2030年全面消除家庭人均年收入低于2.2万元的家庭。

### （四）实施资源盘活促增收行动。推进闲置农房盘活改革，鼓励利用闲置农房发展一二三产业融合发展项目。实施屋顶光伏增收计划，鼓励农户出租屋顶空间安装光伏设备。依托“乡村抱团”和“整村运营”，支持因地制宜通过资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，推广“订单收购+分红”“保底收益+按股分红”等方式。

## 第四节  强化乡村智治服务效能

### 一、建强基层组织体系

深入推广“5+N”党建联建模式，健全资源、需求、项目“三张清单”机制。持续选优配强村“两委”班子，突出村党组织书记“头雁”培育，深化“红岩先锋”党建品牌，实施“党建+”融合行动，推动党建工作与产业发展、集体经济发展、民生服务等中心任务深度融合，以高质量党建引领基层治理效能全面提升。

### 二、完善基层治理机制

深化新时代“枫桥经验”重庆实践，健全党组织领导的“四治融合”乡村治理体系。迭代升级党建统领“141”基层智治体系，强化区、镇、村三级治理中心数据共享与业务协同。深化农村网格化管理服务，推动治理重心与资源下沉，优化网格事件“发现—上报—处置—反馈”闭环运行机制，实现群众诉求的高效响应。推广和顺小院等“院落微治理”模式，健全“院落说事”等基层议事协商制度，培育选树“渝里乡约”优秀村规民约，持续构建共建共治共享的治理格局。

### 三、培育乡村文明新风

实施文明乡风培育工程。积极培育“村字号”群众性文体品牌，加强乡土文化能人的挖掘与扶持。深入开展“春风满巴渝沙磁在行动”社会风气提升行动，持续整治陈规陋习，推动移风易俗，重塑文明乡风。

### 四、提升平安建设水平

健全镇、村、组三级调解网络，依托“渝里乡商”议事平台畅通共商渠道，实现矛盾纠纷就地源头化解。完善村级法律顾问制度，加强普法教育，健全社会治安防控体系，推动扫黑除恶常态化。着力提升应急管理能力，常态化开展重点领域隐患排查，加强中梁、歌乐等重点区域地灾预警，补齐防灾减灾设施短板。

# 第四章  规划实施保障措施

坚持和加强党对“十五五”时期城乡融合乡村振兴工作的全面领导，建立健全领导体制、责任机制和监督机制。强化项目支撑，加强乡村振兴领域项目库建设，积极争取资金支持，确保项目与规划目标协同推进。健全土地改革、农业支持保护、人才培育和财政资金等政策配套。推行“参与式规划”，加强宣传引导，开展评选表彰活动，激发社会参与内生动力。明确规划各类工作责任主体，建立城乡融合乡村振兴监测制度和评价指标体系，加强规划实施督促检查和考核评估。

# 附件“四张清单”

- 一、重大项目建议清单

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 预计建设年限 | 总投资（亿元） | “十五五”预计投资（亿元） | 牵头 单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 109.74 | 97.34 |  |  |
| 一、产业发展类 |  |  |  | 31.32 | 31.22 |  |  |
| 1 | 土主片区农业综合生产示范 | 总用地面积约3000亩，旨在打造集生态农业、摘菜体验等多种体验于一体的农业综合生产示范项目。拟建设含土地整治、农耕文化体验区、植物花卉观赏区、林下种植体验区、丛林秘境探索区等农业生产相关内容的体验场景。 | 2026-2030 | 6.3 | 6.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 2 | 凤凰反季节低海拔设施车厘子基地建设 | 新建250亩低海拔设施车厘子基地，配套温室大棚、灌溉管网等设施，打造重庆市首个反季节低海拔车厘子生产基地。 | 2026-2030 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 3 | 中煜华资智慧农业产业园 | 在回龙坝镇青龙庙村建设200亩设施农业基地，配套智能灌溉等数字农业设施，种植番茄、辣椒、柑橘等高品质果蔬，打造融合前沿农业科技、沉浸式田园体验、创意社交场景的综合性未来田园社区。 | 2027-2028 | 0.4 | 0.4 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 4 | 中梁携程共享农庄 | 占地248亩，由研学科普区、度假农庄区、共享菜园区、太空农业展示区和特色花卉区五个部分组成，重点打造集设施果蔬采摘、旅居度假、科普教育、农耕体验为一体的共享农庄。 | 2026-2030 | 1.36 | 1.36 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 5 | 中交冷链食农加工园区建设 | 以中交冷链智慧产业园为基础，引入食农产品加工产业链上各类企业，在园区内形成自己的食农产品加工上下游链条。 | 2026-2030 | 5 | 5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 6 | 凤凰镇现代都市兰花产业园 | 建设100亩兰花产业园，其中种植基地50亩，研发基地5亩，加工中心5亩，展示交流区30亩，研学培训基地10亩。 | 2027-2030 | 0.2 | 0.2 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 7 | 乐禾食品供应链项目 | 企业拟在区设立食材供应链服务中心，供应中小学食堂、企事业单位。 | 2025-2030 | 0.1 | 0.1 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 8 | 陈麻花加工融合研学基地 | 主要为生产中心建设、研学中心、检测中心的基础设施建设及厂区建设工作。生产中心建设包括生产厂区、办公区、仓储区及设备购置等、公共基础设施停车场、行人道路、卫生间等。研学中心建设包括展示厅、休息室等、运营食堂等生活基础设施，实现研学项目的初步开展。检测中心主要为生产基地的扩大生产、用于基地内基础设施维护、功能提升等。 | 2027-2030 | 0.6 | 0.6 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 9 | 魔芋精粉加工厂建设项目 | 在重庆国际铁路港综合保税区投资建设厂房面积3800㎡，购置魔芋干片分选、干片粉碎、精粉研磨、震动分筛、精粉均质等魔芋精粉生产设备，预计年加工进口魔芋干片3000吨以上。 | 2026-2028 | 0.35 | 0.35 | 区农业农村委 |  |
| 10 | 魔芋米面制品加工厂建设项目 | 在中交冷链(重庆)智慧产业园内投资建设厂房面积10000㎡，建设冷链设施设备，购置魔芋米面制品生产设备，预计年产优质魔芋米面制品2.5万吨。 | 2026-2028 | 0.55 | 0.55 | 区农业农村委 |  |
| 11 | 小江食品鲜虾处理项目 | 租赁中交冷链1300㎡加工场地。设备投入约200万元，建设鲜虾加工处理厂，生产工艺为鲜虾人工剥壳处理、充氮气保鲜，供应学校食堂。首年产值约1000万元，成熟后年产值约8000万元。 | 2026-2028 | 0.02 | 0.02 | 区农业农村委 |  |
| 12 | 御登丰面条加工项目 | 租赁中交冷链2500㎡加工场地，建设鲜湿面自动化加工厂，供应重庆及西南市场。建成后日均产量150—200吨，年产值约2亿元。 | 2026-2028 | 0.2 | 0.2 | 区农业农村委 |  |
| 13 | 青木关镇文旅体融合发展示范区 | 依托青木关镇自然资源（缙云山、青木湖）、历史文化遗迹（国立音乐纪念亭、果老寨）和特色农业资源，建设徒步健身步道、骑行车道，打造集生态观光、文化体验、休闲度假为一体的文旅体综合项目。 | 2026-2030 | 0.46 | 0.46 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 14 | 天马山新乡村田园综合体 | 总面积614.57亩，建设融合农旅、休闲、耕作、采摘、研学观光为一体的新田园综合体。 | 2025-2030 | 0.5 | 0.5 | 沙兴集团 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》 |
| 15 | 龙吟田园农文旅融合发展示范基地项目 | 在回龙坝镇四龙村打造74亩集“有机农业+中医药养生+自然疗愈+文创养心”为一体的农文旅融合发展示范基地，重点建设田园食疗坊、养生服务苑、果疗愈苑、农珍品苑、有机菜苑、有机果苑六大主题分区，培育“1+6+N”的产业融合业态，即，1个核心基础（高净值共享农业）+6个融合业态（养生保健、休闲康养、艺术培训、休闲采摘、田园观光、自然教育）+N个衍生产品（会务经济、文创零售、保健产品、场地租赁等）。 | 2026-2027 | 0.2 | 0.2 | 区农业农村委 |  |
| 16 | 沙坪坝区魔芋良繁基地建设项目 | 以“科研创新-示范推广-产业融合”为主线，通过产学研深度融合构建全链条支撑体系，建设面积160亩魔芋良繁基地，其中资源圃20亩，繁育区50亩，集成示范区80亩，基地景观化与文旅IP打造区域以及道路基础设施、农用设施占用、工具用房约10亩。 | 2026-2030 | 0.1 | 0.1 | 区农业农村委 |  |
| 17 | 土主石全泡菜（牛皮菜）火锅全产业链 | 新建100亩标准化的牛皮菜种植基地、土主石全（牛皮菜）火锅底料加工厂以及土主石全（牛皮菜）火锅体验店，推动一二三产业融合发展。 | 2027-2030 | 0.5 | 0.5 | 区农业农村委 |  |
| 18 | 万和宠物经济产业园 | 项目占地8亩，建设面积约1万平方米，主要建设重大病虫应急防疫物资储备库、渝西地区农业生产数字化管理和监测平台、农业植保无人机飞防中心及宠物进口食品、药品主题体验消费中心等基地。 | 2025-2028 | 0.6 | 0.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 19 | 灿若湖农文旅融合体验区 | 打造集“生态文化艺术研学+有机循环农业+精品民宿与特色餐饮+水体休闲”于一体的农文旅综合项目。 | 2026-2030 | 0.5 | 0.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 20 | 中梁矿坑户外运动基地 | 依托已修复的矿坑，布局山地自行车、全地形车、水上高尔夫、矿坑攀岩等户外运动项目，同时布局露营垂钓、公共配套与后勤管理设施。 | 2026-2030 | 0.6 | 0.6 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 21 | 红岭溪谷基础设施提档升级建设 | 完善红岭溪谷乡村旅游景区配套服务设施，修建旅游公厕、路面油化，增设休闲座椅、标识牌、音响、LED显示屏等，修建旅游接待中心，栽种花卉苗木提升环境品质。 | 2025-2027 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 22 | 云上水瑶田园 | 整治金塘水库1万平方米，修建步道1000米，修建老管嘴至水窑子森林防火通道1.5千米，修建金塘水库至雕楼社登山步道2千米，恢复原茶山200亩，将原茶山管理房150平方米改造成童趣体验坊，对沿线100余户农房庭院进行改造，打造精品民宿和露营基地，同时在不破坏林区原貌的前提下开展丛林探索、研学、采摘、种植养殖等项目。 | 2027-2029 | 1 | 1 | 凤凰镇 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 23 | 中梁“云栖农谷”垂直农场 | 包括高效立体种植区、农产品种植区、社区农场中心、生态研学、公共配套与后勤管理。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 24 | 歌乐村颐麓欢歌游客接待中心 | 新建游客接待中心4500平方米。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 25 | 天池村绿意生态田园 | 场地平整5000平方米，新建道路1千米，新建草坪2000平方米，新建露营基地1000平方米，新建游客接待中心2000平方米。 | 2027-2030 | 0.2 | 0.2 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 26 | 山洞村城市星空露营四季采摘园 | 土地平整200亩；温室灌溉系统2套；果苗采购2000株；新建道路4千米、停车场5000平方米、游客接待中心1500平方米。 | 2026-2030 | 0.5 | 0.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 27 | 太寺垭云端花野观光低空经济 | 设置热气球固定型飞行体验区和eVTOL低空观光接驳点，打造花田观光景观带，配套短剧摄影基地、低空研学实践基地和花田轻露营基地，完善公共配套与后勤管理。 | 2026-2030 | 1.2 | 1.2 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 28 | 歌乐山森林公园整体提升 | 包括重庆市坐标原点及巴文化雕塑广场、云顶寺遗址、飞云桥观云台和飞跃森林的提档升级，金九公馆精品民宿、歌乐山森林公园仙女湖树屋民宿集群。 | 2026-2028 | 2.6 | 2.6 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 二、基础设施类 |  |  |  | 13.14 | 11.92 |  |  |
| 29 | 歌乐山街道、中梁镇五个镇街污水管网更新改造项目 | 新建污水管道12.15千米，修复管道1.88千米，管道清淤9.69千米，管径DN300-DN600；配套更新修复检查井400余座。 | 2025-2027 | 1.18 | 0.36 | 区住房城乡建委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 30 | 森林草原防灭火专业设施建设项目 | 13个森林防火标准检查站，91个森林消防水箱，78个火源管控智能卡口（语音提示杆），6个智能终端。 | 2026-2028 | 0.12 | 0.12 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 31 | 中梁山地面塌陷回填治理 | 对中梁镇共100个塌陷坑开展地面塌陷回填治理。 | 2027-2032 | 0.4 | 0.2 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 32 | 龙泉村、新发村天然气主管网建设 | 后槽片区石院村至龙泉村、龙泉村至新发村燃气主管网建设，前槽片区庆丰山村至永宁寺村燃气主管道建设。经初步估算，后槽片区建设主管网约13.5千米，计划用户2100余户，前槽片区建设主管网约5.6千米，计划用户610余户。计划建设长度约19.1千米的燃气主干管网。 | 2026-2028 | 0.16 | 0.16 | 区经济信息委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 33 | 丰文、青木关、凤凰片区小区燃气管道及设施更新改造工程 | 老旧管网改造，立管更换7695米。智慧燃气监管建设，加装燃气泄漏监测设备587台，电磁智能切断阀23台，调压箱压力监测仪108台，可移动摄像头5台，智能气质检测设备1套，固定式加臭监测仪（可远传）12台、老旧气表、安防装置等安装，加装自闭阀3230个，更换老旧气表1.9万只。 | 2025-2027 | 1 | 0.8 | 区经济信息委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 34 | 中梁山地质安全风险管控与保障提升工程 | 构建中梁山地质安全数据基座，完善覆盖岩溶地面塌陷、高边坡、隧道涌突水等关键风险的地质环境监测网络，建设基于物联网平台的地质安全风险管控与保障数字化智控平台，集成多源实时监测数据、构建地质安全风险动态更新“一张图”，搭建集监测预警、智能研判、协同处置与效能评估于一体的综合管控驾驶舱。 | 2027-2030 | 0.2 | 0.2 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 35 | 凤凰镇缙云山森林防火基础设施建设 | 新建凤凰桥村老管嘴－水窑子社-碉楼社-楠竹林社－歪朝门社森林防火通道6.8千米，新建皂桷树村胡家沟－三岔沟－张家沟－长坡沟－凤凰桥村歪朝门社防火通道4.5千米，新建消防水箱20个、消防水池10个。推进三岔沟、水窑子、歪朝门、碑岚垭、龙洞槽等5个森林防火标准检查站建设，建好缙云山林区防火第一道防线。新建林区智慧化监管系统1套，包括建设摄像头等感知设备50个。 | 2027-2030 | 1.3 | 1.3 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 36 | 青木关镇森林防火基础设施建设工程 | 新建检查站5座、防火步道1.4千米、新建及改扩建公路28千米、新建车辆出入智能管理设备4个，新建防火宣传屏1块，新建瞭望塔1座，新建消防管网24.3千米、防火卡口17个、林下红外探测器6个，新建生物阻隔带50.65千米、组合阻隔带11.7千米。 | 2027-2028 | 0.72 | 0.72 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 37 | 梁滩河流域排水管网更新改造工程 | 改造DN400~DN2000雨水管网19.6千米；改造DN400~DN800污水管网4.9千米；修复雨水管道三四级结构性缺陷约360处；修复污水管道三四级结构性缺陷约92处；购置智能在线监测设备80套；购置多功能排涝设备3台；改造窨井等附属设施432座。 | 2026-2028 | 2.36 | 2.36 | 区住房城乡建委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 38 | 农村生活污水治理工程 | 新建污水主管17.46千米，接户支管23.38千米，一体化污水提升泵站1座（20立方米/天），PE压力管300米。新建污水处理设施及配套管网工程部分，污水处理设施9座，新建污水主管6.06千米，接户支管8.58千米。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区生态环境局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 39 | 乡镇污水处理设施提升改造 | 9座乡镇污水处理站、14座污水处理设施改造。内容包含设施设备及配套建构筑物的更新、改造、提升、扩建等，并完善配套设施。 | 2027-2029 | 1 | 1 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 40 | 农村居民聚集区生活污水管网 | 新建凤凰场镇至凤凰桥村三重堂社污水管网2.5千米；新建凤凰场镇至青凤科创城污水管网4千米；新建凤凰桥村委会至千字门社污水管网2千米；新建八字桥村雷家湾社至青凤科创城污水管网5千米。 | 2027-2028 | 1 | 1 | 区生态环境局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 41 | 沙田污水处理厂周边区域农村生活污水管网建设 | 新建回龙坝镇沙田污水处理厂周边主次干道、企业集聚区、农村院落污水管网，将生活污水接入处理，解决农村黑臭水体，改善农村居民生活环境。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区生态环境局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 42 | 青木关镇农村生活污水治理建设 | 青木关镇高山片区农污治理：对大鹿池、碗厂沟、青木湖、四楞碑村区域约60户住户进行灰水治理，接管改造；关口村片区农污治理：对罗家槽区域约0.8千米管道进行污水管网建设；对关口村、青云街社区、新青路社区区域存在管网问题及住户污水直排的约1.5千米的已有污水管网进行改造；对关口村约1.1千米的有黑臭水体风险的渠沟进行治理；管家桥区域农污治理：对管家桥约3700平方米的生态湿地升级改造，提升生态湿地出水效果，降低工农水库水质受污染风险。 | 2026-2027 | 0.3 | 0.3 | 区生态环境局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 43 | 农村入户道路畅通工程 | 在中梁镇等6个主要涉农镇街新建、改建农村入户便道（生产便道）100公里，改善村民生产生活条件。 | 2026-2030 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 44 | 农村公路提级改造 | 新建“四好农村路”150公里。 | 2026-2030 | 1.8 | 1.8 | 区交通运输委 |  |
| 45 | 沙坪坝区青木关、丰文街道等供水设施更新改造项目 | 供水管网改造工程，户表改造工程，二次供水加压设施改造。 | 2025-2027 | 0.3 | 0.3 | 区城市管理局 |  |
| 三、水利设施类 |  |  |  | 38.18 | 33.1 |  |  |
| 46 | 农业抗旱水利设施提质改造工程 | 对歌乐山街道、山洞街道、中梁镇、回龙坝镇（沿山四村）的小型水利设施提升改造，整治、新建一批山坪塘、蓄水池、泵站及支渠、斗渠、农渠等田间工程，提升水土资源利用效率。并完成水利设施及其他水源连通工程建设（中梁镇），整治山坪塘26座，新建输水管道59千米、提水泵站5座，整治排洪沟1.5千米。 | 2026-2028 | 1.8 | 1.8 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 47 | 农业抗旱水利设施提质改造工程 | 整治28座山坪塘、10口蓄水池、500米排洪沟和新建1500米引水管道，涉及中梁镇、歌乐山街道、凤凰镇共10个村。 | 2026-2027 | 0.13 | 0.13 | 区农业农村委 |  |
| 48 | 梁滩河生态保护修复工程（沙坪坝段） | 综合治理河道16千米，包括河道清淤13.44千米、新建生态护岸23.46千米、水系连通等。 | 2026-2028 | 1.5 | 1.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 49 | 梁滩河综合治理工程（道座厅段） | 河道治理总长15.96千米，清淤疏浚总长4.28千米，清淤9.2万立方米，新建、改建河堤总长度23.46千米，其中护岸长度为17.16千米，堤防长度为6.3千米。 | 2026-2027 | .0.42 | 0.42 | 区农业农村委 |  |
| 50 | 沙坪坝区梁滩河提灌工程一期 | 建设提水泵站4处，分别为梁滩河泵站、大桥水库泵站、黄角塘泵站、卢家寨应急泵站；新建提水管线5.4km、输水管线4.7km，解决中梁镇后槽、回龙坝镇沿山共计7560亩耕地农业生产应急用水，兼顾森林消防应急用水。设计提水规模450m3/h。 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 |  |
| 51 | 沙坪坝区梁滩河提灌工程二期 | 建设提水泵站2处，分别为梁滩河泵站扩容、大桥水库泵站扩容；新建提水管线4.5km、输水管线17km，解决歌乐山街道共计5920亩耕地农业生产应急用水，兼顾森林消防应急用水。设计提水规模852m3/h。 | 2028-2030 | 0.45 | 0.45 | 区农业农村委 |  |
| 52 | 沙坪坝区梁滩河提灌工程三期 | 建设提水泵站3处，分别为李子林泵站、庆丰湖泵站和金塘泵站；新建李子林蓄水池1座，容积1000m3，新建提水管线2.4km，解决中梁镇前槽、凤凰镇凤凰桥村共计8450亩耕地农业生产应急用水，兼顾森林消防应急用水。设计提水规模480m3/h。 | 2029 | 0.15 | 0.15 | 区农业农村委 |  |
| 53 | 沙坪坝区新建中型灌区项目 | 整治蓄水池13口、新建蓄水池2口；整治山坪塘33座；整治小型泵站2处、新建小型泵站15处；整治渠系0.35km、新建渠系79.75km；整治排涝沟道5.51km、新建排涝沟道1.5km | 2027-2030 | 0.95 | 0.95 | 区农业农村委 |  |
| 54 | 沙坪坝区歌乐山街道、井口街道等管网更新改造项目 | 1.针对老旧供水管网进行改造，改造供水管道约129.8公里，管径DN15-DN200；一户一表改造，改造总户表2025户；新增其他相关附属设施，主要包括网格水表、闸阀、泄水阀、排气阀、泵房等。 | 2027-2030 | 0.28 | 0.28 | 区农业农村委 |  |
| 55 | 沙坪坝区青木关镇、丰文街道农村人饮一户一表改造项目 | 2.针对老旧供水管网进行改造，改造供水管道约241.8千米，管径D15—DN159；一户一表改造，改造总户表2081户；新增其他相关附属设施，主要包括网格水表、闸阀、泄水阀、排气阀、泵房等。 | 2026-2028 | 0.18 | 0.18 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 56 | 梁滩河生态保护修复项目（沙坪坝段） | 综合治理河道16公里，包括河道清淤、新建生态护岸、水系连通等 | 2026-2028 | 1.5 | 1.5 | 区农业农村委 |  |
| 57 | 沙坪坝区高位山坪塘自动化监测项目 | 安装表面变形监测设施、雨量和水位自动测报系统和预警系统，建立水位—库容关系曲线 | 2027 | 0.048 | 0.048 | 区农业农村委 |  |
| 58 | 沙坪坝区违法取水自动监测项目 | 采用无人机对梁滩河、西溪河等重点河流，菁云湖、工农水库等重点区域定期进行巡检，并开展违法取水线索收集。 | 2027 | 0.046 | 0.046 | 区农业农村委 |  |
| 59 | 沙坪坝区农村供水末端管网水水质智能监测项目 | 对辖区内9个涉农镇街农村供水管网安装小型智能水质监测设施86处。 | 2027 | 0.086 | 0.086 | 区农业农村委 |  |
| 60 | 中部地区水库渗漏治理 | 工程通过库区防渗整治，解决厚福湖水库、庆丰湖水库、普照寺水库、余家湾水库、凌云水库、上天池水库和下天池水库共7座水库蓄水问题，恢复水库灌溉、景观等功能。 | 2027-2035 | 3.9 | 2.9 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 61 | 梁滩河提引灌工程 | 以梁滩河为水源，通过三级提水系统庆丰湖水库进行蓄水调配，并与规划及已成灌区项目互联互通。工程新建提水泵站3处，新建提水管线26.5千米，设计提水规模Q=570立方米/小时。 | 2026-2030 | 0.5 | 0.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 62 | 凤凰镇西溪河流域综合治理工程 | 对西溪河凤凰桥村龙洞口至八字桥村段河道进行综合治理，工程治理河道总长度约12千米。包括新建护岸采用M7.5浆砌石挡墙护岸，配套人行步道、护栏等附属设施。 | 2027-2030 | 1.5 | 1.5 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 63 | 西溪河（八字桥村段至西溪桥村段）山洪沟防洪治理工程 | 工程治理河道总长度5.89千米。设计治导线长度7249.21米，其中左岸治导线长度3639.69米，右岸治导线长度3609.52米。新建护岸工程长度6.09千米，其中左岸新建护岸工程长度3.05千米，右岸新建护岸工程长度3.04千米，采用M7.5浆砌石挡墙护岸。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 64 | 西溪河（龙洞口至八字桥村段）山洪沟防洪治理工程 | 工程治理河道总长度5.83千米。设计治导线长度1.17万米，其中左岸治导线长度5855.04米，右岸治导线长度5870.41米。新建护岸工程长度8.15千米，采用M7.5浆砌石挡墙护岸。 | 2027-2030 | 0.3 | 0.3 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 65 | “两江四岸”治理提升工程渝怀铁路至北碚滨江片区 | 项目对2.4千米的岸线区域进行改造，包含沿线岸坡改造2.4千米、山体加固1.2千米、河道清淤0.3万立方米、水环境及土壤治理0.4万平方米、生态恢复0.8万平方米，建设防洪排涝水利设施及渡口码头1处，建设休闲运动、文化展示等服务设施3处，并完善给排水、电气等配套工程。 | 2028-2031 | 2.5 | 2 | 区住房城乡建委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 66 | 青木湖清淤 | 清淤河段总长度约4.5千米，左岸清淤岸线总长度约4.7千米，右岸清淤岸线总长度约4.5千米，清淤总量约77.47万平方米。沿水库周边进行环境整治。 | 2026-2028 | 1 | 1 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 67 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建集中供水厂2座，改造供水管网20千米。 | 2029-2033 | 5 | 1 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 68 | 沙坪坝区生态清洁小流域水土保持生态产品价值转化项目 | 以小流域为基础，统筹流域内山、水、林、田等价值转换，评估流域核心区水土保持生态产品价值和经营权，通过政策性银行贷款开展水土保持生态修复、水利基础设施建设、乡村特色农产品开发、旅游康养、乡村振兴等项目。 | 2027-2030 | 8 | 8 | 区农业农村委 |  |
| 69 | 沙坪坝区“两江四岸”治理提升工程渝怀铁路至北碚滨江片区项目 | 项目对2.4公里的岸线区域进行改造，包含沿线岸坡改造2.4公里、山体加固1.2公里、河道清淤0.3万立方米、水环境及土壤治理0.4万平方米、生态恢复0.8万平方米，建设防洪排涝水利设施及渡口码头1处，建设休闲运动、文化展示等服务设施3处，并完善给排水、电气等配套工程。主要建设内容含护岸工程、水利工程、环境工程、给排水工程、电气工程等。 | 2027-2030 | 3 | 3 | 区住房城乡建委 |  |
| 70 | “两江四岸”治理提升工程双碑大桥至渝怀铁路滨江片区项目（二期） | 双碑大桥至渝怀铁路滨江岸线全长4.96公里，治理提升面积约0.57平方公里，工程内容包括：生态修复工程、岸线治理工程、安全防护工程、河道治理管理以及相关功能设施等。 | 2027-2030 | 2.76 | 2.76 | 区住房城乡建委 |  |
| 四、和美乡村建设 |  |  |  | 27.1 | 21.1 |  |  |
| 71 | 巴渝新村 | 打造缙云山乡村振兴示范带。打造凤凰桥、皂桷树等农房风貌，使老旧院落焕然一新。打造胡南坝、杨家庙梁滩河沿线生态走廊。打造小康老院子这一赛力斯企业文化发祥地成为科技小院。 | 2026-2027 | 1 | 1 | 区住房城乡建委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 72 | 三河村国家4A级旅游景区 | 围绕农业观光采摘、文化创意休闲、山地旅居住宿、研学拓展教育、精品特色餐饮五大产品结构，升级打造萤火谷文创农场、缙泉烧、三合美术馆等文化创意产业基地，推进三河村国家4A级旅游景区创建，面积2.36平方千米。 | 2027-2028 | 0.5 | 0.5 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 73 | 梁滩河4A级景区建设 | 以梁滩河全域土地为契机，梳理存量土地与产业资源，优化空间布局，改善梁滩河水域资源环境，充分利用在地资源条件的基础上，导入适合农村发展和旅游的产业项目，以4A级景区标准进行建设和开发保护利用。 | 2027-2030 | 5 | 5 | 区文化旅游委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 74 | 巴渝和美乡村示范点位建设 | 围绕青凤科创城、物流园，建设5个巴渝和美乡村示范点，改善农村人居环境、完善农村基础设施和配套服务，探索全域共富、城乡和美新路径。 | 2026-2027 | 0.2 | 0.2 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 75 | 巴渝和美乡村片区化建设 | 在20个村开展巴渝和美乡村建设，完善村内道路、公共照明、公共绿地等基础设施建设和公共服务设施，新建农村生活污水、垃圾处理设施等。 | 2027-2028 | 0.4 | 0.4 | 区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 76 | 农村庭院整治 | 对全区1万户农户庭院进行整治提升，规整柴棚、圈舍，修建花池堡坎，清理沟渠等。 | 2027-2030 | 0.5 | 0.5 | 区农业农村委 |  |
| 77 | 中梁镇地灾搬迁集中居住区公共设施配套项目 | 中梁镇受地下隧道建设影响，部分农户现有居住房屋存在安全隐患，科学选址引导集中居住，配套建设污水管网、道路、路灯、垃圾清运、娱乐休闲等公共服务设施。 | 2027-2030 | 1.5 | 1.5 | 区农业农村委 |  |
| 78 | 沙坪坝未来乡村建设项目 | 1. 人居环境提升工程：实施农房风貌改造200栋，建设生态停车场8处，新建及改造乡村道路15公里，实现垃圾分类处理和污水治理全覆盖。 2. 数字乡村建设工程：建设乡村数字孪生平台，部署智能感知设备500套，实现5G网络全域覆盖，打造智慧农业示范基地3个。 3. 产业融合发展工程：建设农产品加工中心2个，打造农耕研学基地5处，培育精品民宿集群（50家），建设乡村创客空间3个。 4. 公共服务提升工程：改造提升村级便民服务中心15个，新建文化广场8处，完善医疗、教育等配套设施。 | 2026-2029 | 3 | 3 | 区农业农村委 |  |
| 79 | 闲置土地综合利用项目 | 盘活丰文街道城投公司3200亩已征未用地资源，区农业农村委积极推进农业公园项目。 | 2026-2029 | 5 | 5 | 区农业农村委 |  |
| 80 | 梁滩河全域土地综合整治 | 对梁滩河凤凰段约14.1千米范围，近3000亩项目规划区域进行土地综合整治，完善基础设施，依托梁滩河资源禀赋，结合现有产业打造农文旅综合体。 | 2027-2032 | 5 | 3 | 区规划自然资源局、区农业农村委 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |
| 81 | 中梁镇全域土地综合整治 | 在中梁镇实施全域土地综合整治，通过对农用地和建设用地进行系统整合，实现地面塌陷治理、塘库堰修复、群众建房选址、永久基本农田优化等，为中梁镇实施乡村振兴提供规划、土地等要素保障。 | 2029-2035 | 5 | 1 | 区规划自然资源局 | 已印发的《重庆市沙坪坝区“十五五”重大项目策划（2026-2030）》清单内容 |

- 二、重大政策建议清单

| 序号 | 政策内容 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制定《沙坪坝区乡村建设行动实施方案》 | 区农业农村委 |
| 2 | 制定沙坪坝区巴渝和美乡村建设及农村人居环境整治激励奖补办法 | 区农业农村委 |
| 3 | 制定沙坪坝区低收入群体增收具体举措 | 区农业农村委 |
| 4 | 制定《沙坪坝区发展壮大新型集体经济“消薄强村”实施方案》 | 区农业农村委 |
| 5 | 制定耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农惠民补贴实施细则 | 区农业农村委 |
| 6 | 制定《沙坪坝区现代都市农业高质量发展行动方案》 | 区农业农村委 |
| 7 | 实施食品及农产品加工“头羊计划” | 区农业农村委 |
| 8 | 制定重点农产品加工企业贷款贴息支持政策文件 | 区农业农村委 |
| 9 | 健全新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩机制 | 区农业农村委 |
| 10 | 实施“乡村CEO”培育计划 | 区农业农村委 |
| 11 | 制定规范强村公司发展指导意见 | 区农业农村委 |
| 12 | 制定“三师一家”下乡服务具体举措 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局、区文化旅游委、区农业农村委 |
| 13 | 制定贯彻落实逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案有关文件 | 区规划自然资源局、区农业农村委 |
| 14 | 制定《沙坪坝区开展打造最美河湖岸线专项行动工作方案》 | 区农业农村委 |

## 三、重大改革建议清单

| 序号 | 改革事项 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村基础设施投融资体制机制改革 | 区发展改革委 |
| 2 | 农村集体林权制度改革 | 区规划自然资源局 |
| 3 | 全域土地综合整治 | 区规划自然资源局 |
| 4 | 农村集体经营性建设用地入市改革 | 区规划自然资源局 |
| 5 | 推进紧密型医共体建设改革 | 区卫生健康委 |
| 6 | 推进基础教育发展共同体建设 | 区教委 |
| 7 | 深化户籍制度改革 | 区公安局 |
| 8 | 建立健全河长制工作机制 | 区农业农村委 |
| 9 | 开展第二轮土地承包到期后再延长三十年试点 | 区农业农村委 |
| 10 | 建立农民参与乡村建设和长效管护机制 | 区农业农村委 |
| 11 | 创建市级幸福河湖 | 区农业农村委 |
| 12 | 推进巴渝和美乡村片区建设 | 区农业农村委 |
| 13 | 生产、供销、信用“三位一体”改革 | 区供销合作社 |
| 14 | 引导和规范农村土地经营权有序流转 | 区农业农村委 |
| 15 | 渝农数字赋能改革 | 区农业农村委 |
| 16 | 党建统领的“院落微治理”改革 | 区农业农村委 |
| 17 | 一二三产业融合发展用地改革 | 区农业农村委 |
| 18 | 推进整村运营 | 区农业农村委 |
| 19 | 健全农村公路建管护长效机制 | 区交通运输委 |
| 20 | 健全治理大操大办、高价彩礼、“无事酒”、“活人墓”、薄养厚葬等问题常态化推进机制 | 区委宣传部、区民政局 |

- 四、重大平台建议清单

| 序号 | 名 称 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沙坪坝区智慧水利管理平台 | 区农业农村委 |
| 2 | 研学实践管理一件事 | 区教委 |
| 3 | “渝悦·防贫”应用 | 区农业农村委 |
| 4 | 渝农资产智管平台 | 区农业农村委 |
| 5 | 农村产权流转交易平台 | 区农业农村委 |
| 6 | 5G+智慧田园管理平台 | 区农业农村委 |
| 7 | 食品及农产品加工产业生态联盟 | 区农业农村委 |
| 8 | 中交冷链产业园 | 区农业农村委 |
| 9 | 农合联 | 区供销社 区农业农村委 |

“六个一体化”：教育管理、教师队伍建设、教科研训、资源应用、人才培养、考核评价一体化

“五有”：有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督