重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于下达沙坪坝区2023年农村综合改革转移

支付资金项目建设任务的通知

青木关镇、中梁镇、凤凰镇、回龙坝镇人民政府，歌乐山街道、丰文街道办事处：

根据《重庆市沙坪坝区农业农村委员会 重庆市沙坪坝区财政局关于印发<沙坪坝区2023年农村综合改革转移支付资金项目申报通知>的通知》（沙农发〔2023〕20号）文件要求，区农业农村委会同区财政局按照“公开申报、竞争立项、择优筛选”的原则以及“村民议定、村级申报、镇街审核、区级核批”的程序组织涉农镇街进行项目申报。在申报的项目中，“三河村天灯堡周边公共区域生态环境整治美化项目”等23个项目（详见附件）通过了专家评审，经区政府审定，同意将“三河村天灯堡周边公共区域生态环境整治美化项目”等23个项目作为沙坪坝区2023年农村综合改革转移支付资金项目，现下达项目建设任务给你们。

按照资金使用原则，鼓励项目先议后筹、先筹后补、先建后补。请按照财政资金项目管理相关程序、规范和要求，落实专人负责，立即组织实施，要确保项目质量，加快建设进度，做好项目公示、档案管理、绩效评价、监督检查、资金管理、建后管护等管理工作，做到专款专用，杜绝挤占、挪用、套取财政补助资金等违规违纪行为；项目建设内容严禁擅自调整，必须遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规，按照相应的国土、建设、农业等方面的管理程序依法进行报批和规范建设，严禁一切违法、违规建设行为，否则，造成的一切后果由项目实施单位自行承担。项目完成通过镇街验收后，在项目结算前申请区级验收，确保按时全面完成各项任务。

附件：沙坪坝区2023年农村综合改革转移支付资金项目表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年3月24日

（此件公开发布）

附件

沙坪坝区2023年农村综合改革转移支付资金项目表

| 序号 | 项目所属镇街 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目总 投资 （万元） | 财政 资金 （万元） | 自筹 资金 （万元） | 建设完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰文街道 | 三河村 | 三河村天灯堡周边公共区域生态环境整治美化项目 | 1.土建：整理绿化用地约4000平方米，驳岸湿地泡挖截量约400立方米； 2.绿化栽植：栽植梨树、红叶碧桃等乔木约51株，贴根海棠、结香、水果篮、樱桃鼠尾草、巴西野牡丹等灌木约580株，木春菊、银叶菊、火焰南天竹、红花芦莉、小兔子狼尾草姬岩垂草等地被草本植物约3301平方米，喷播植草（灌木）籽约9000平方米，芭茅草、矮蒲苇、旱伞草等约240丛。 | - 52 | - 50 | 2 | 2023年10月30日前 |
| 2 | 歌乐山街道 | 金刚村 | 歌乐山街道金刚村上下朱家湾道路沿线环境提升项目 | 1.土建：人工清表1000平方米，旧花台拆除23米，院落花池153米，混凝土路缘石82米，种植土回填658立方米，修筑沉沙井2个，C30混凝土路面30平方米，块石挡土墙40立方米。 2.绿化栽植：乔木1160棵，灌木919棵，地被及草本2120平方米等。 | - 50.3945 | - 50 | 0.3945 | 2023年10月30日前 |
| 3 | 青木关镇 | 石碾桥村 | 石碾桥村水井湾社周边环境美化服务项目 | 石碾桥村水井湾社周边60平方米环境打造，包括花坛拆建、回填，绿化种植树木及花草。 | - 3 | - 3 | — | 2023年10月30日前 |
| 4 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 中梁镇茅山峡村火龙井片区人居环境提升项目 | 1.土建工程：人工清表2000平方米，驳岸挖填850立方米，种植土填方700立方米，块石挡墙14米（宽3米、完成面2米）。 2.绿化栽植：乔木243棵，灌木及藤本558棵，地被、草本1568平方米，旱伞草90株，芭茅草60从。 | - 49.959 | - 49.559 | 0.4 | 2023年10月30日前 |
| 5 | 中梁镇 | 石院村 | 灿若湖环湖路人居环境提升项目 | 1.土建：人工清表1500平方米，填方800立方米，农田塑形3.5亩，原有植物移栽。 2.绿化栽植：乔木202棵，灌木及藤本690株，地被、草本2220平方米，芭茅草100从。 | - 49.971 | - 49.671 | 0.3 | 2023年10月30日前 |
| 6 | 中梁镇 | 新发村 | 新发村农房整治提升工程 | 对新发村65栋农房进行更换屋盖、墙面涂料、门窗套、庭院植物栽种和修建花池围墙等综合提升打造。 | 393.37 | - 393.37 | — | 2023年10月30日前 |
| 7 | 中梁镇 | 新发村 | 新发村厚福湖水库驳岸修复项目 | 对厚福湖水库四周驳岸长时间受水浸蚀、冲刷，现已局部（长约260米）垮塌及开裂处进行采用M15浆砌片石修复，同时在第二阶护坡外侧堆砌块石对其进行防护。对于受变形、温差或沉降等影响局部开裂的部位，采用先清理破损、松动砂浆及块体，再采用M15砂浆填塞修复。 | 60 | 60 | — | 2023年10月30日前 |
| 8 | 青木关镇 | 四楞碑村 | 四楞碑村村规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19.75 | 19.75 | — | 2023年10月30日前 |
| 9 | 青木关镇 | 关口村 | 关口村村规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19.75 | 19.75 | — | 2023年10月30日前 |
| 10 | 凤凰镇 | 皂桷树村 | 皂桷树村村规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 11 | 凤凰镇 | 凤凰桥村 | 凤凰桥村村规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 12 | 凤凰镇 | 杨家庙村 | 杨家庙村村规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 13 | 歌乐山街道 | 金刚村 | 歌乐山街道金刚村村级规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 14 | 歌乐山街道 | 新开寺村 | 歌乐山街道新开寺村村级规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 16.5 | 16.5 | — | 2023年10月30日前 |
| 15 | 歌乐山街道 | 歌乐村 | 歌乐山街道歌乐村村级规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 16 | 歌乐山街道 | 天池村 | 歌乐山街道天池村村级规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 16.5 | 16.5 | — | 2023年10月30日前 |
| 17 | 歌乐山街道 | 山洞村 | 歌乐山街道山洞村村级规划编制 | 科学编制村庄规划。 | 16.5 | 16.5 | — | 2023年10月30日前 |
| 18 | 中梁镇 | 茅山峡村 | 茅山峡村村规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 |  | 2023年10月30日前 |
| 19 | 中梁镇 | 庆丰山村 | 中梁镇庆丰山村村规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 20 | 中梁镇 | 石院村 | 石院村村规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19 | 19 | — | 2023年10月30日前 |
| 21 | 回龙坝镇 | 大桥村 | 大桥村村级规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19.8 | 19.8 | — | 2023年10月30日前 |
| 22 | 回龙坝镇 | 回龙坝村 | 回龙坝村村级规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19.8 | 19.8 | — | 2023年10月30日前 |
| 23 | 回龙坝镇 | 四龙村 | 四龙村村级规划编制项目 | 科学编制村庄规划。 | 19.8 | 19.8 | — | 2023年10月30日前 |
| 合 计 |  |  |  |  | 959.0945 | 956 | 3.0945 |  |