| # 重庆市沙坪坝区农业农村委行政审批文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 沙农许可〔2024〕20号 |  |  |

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于国通（西南）智慧冷链产业园项目

水土保持方案准予行政许可的决定

重庆联丰产融供应链管理有限公司：

你单位提交的国通（西南）智慧冷链产业园项目水土保持方案审批申请（项目代码：2012-500106-04-01-166455）和《国通（西南）智慧冷链产业园项目水土保持方案报告书（报批稿）》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。

一、水土保持方案总体意见

（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防治责任范围面积为7.89hm²。

（四）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率不予计列，林草植被恢复率97%，林草覆盖率13%。

（六）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（七）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（八）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

二、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资270.06万元，其中项目建设已列投资241.99万元，本方案新增投资28.07万元。项目建设已列投资中工程措施费88.66万元，植物措施费152.53万元，临时措施费0.8万元；方案新增投资中监测措施3.00万元，独立费用13.06万元，基本预备费0.96万元，水土保持补偿费11.04992 万元（根据《沙坪坝区农业水利局关于重庆西部现代物流园水土保持规划的批复》（沙农水发〔2010〕19号）及西部物流产业园区开发建设有限责任公司缴纳水土保持费依据，该项目建设地址在西部现代物流园水土保持规划阶段确定的范围内，不予缴纳水土保持补偿费）。

- 工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我委按时报送监测季报和总结报告。

（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

（七）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（八）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我委报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（九）本行政许可决定有效期为3年，水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案须报我委重新审核。

附件：1. 水土保持方案特性表

- 国通（西南）智慧冷链产业园项目项目水土保持方案报告书专家评审意见

- 重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2024年7月8日

（此件主动公开）

附件1

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 国通（西南）智慧冷链产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 水利部长江水利委员会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市个数 |  |  |  | / |  | 涉及区县 |  |  |  |  | 沙坪坝区 |  |  |  |  |
| 项目规模 |  | 本项目建设内容主要由办公及附属设施、仓储设施组成。建筑物总计容面积98844.10m2，容积率1.25，建筑密度65.42%；总绿地面积10481.4m2，绿地率13.00%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 100000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土建投资 （万元） |  |  |  | 75000 |
| 动工时间 |  | 2021年12月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2024年9月 |  |  |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2024年 |
| 工程占地(hm2) |  | 7.89 |  |  |  | 永久占地(hm2) |  |  |  | 7.89 |  |  |  |  | 临时占地(hm2) |  |  |  |  |  | / |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  |  | 弃方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 重庆市水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 剥蚀浅丘地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度 |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  |  | 7.89 |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  | 67 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设防治区 |  | 主体已列：雨水管网1309.62m、排水沟885.65m，沉沙池7座， 透水铺装506.99m2； |  |  |  |  | 主体已列：景观绿化8788.85m2，植草砖1692.5m2； |  |  |  |  |  |  |  | 主体已列：车辆冲洗站1座，临时沉沙池1座、防雨布覆盖500m2； 方案新增：防雨布覆盖500m2（利用主体实施防雨布）； |  |  |  |  |  |
|  | 投资 （万元） |  | 88.66（主体88.66） |  |  |  |  | 152.53（主体152.53） |  |  |  |  |  |  |  | 0.80（主体0.80） |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 259.01（主体241.99，新增17.02） |  |  |  |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 13.06 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | / | 监测费（万元） |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  |  | 11.04992（免交） |  |  |  |
| 方案编制单位 |  | 重庆市创盛工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆联丰产融供应链管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 顾维 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 梁德志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 重庆高新区金凤镇凤笙路21号1幢 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 沙坪坝区土主镇垄安大道115号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 401333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 李聪/18883246210 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 段经理/18526300620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | / |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

重庆市沙坪坝区农业农村委员会办公室       2024年7月8日印发