附件1

沙坪坝区“清四乱”任务分解表

| 序号 | 具体问题 | 问题认定标准 | 清理整治标准 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乱占 | 指种植阻碍行洪的林木及高秆作物，在堤防上种植农作物，非法耕作河道滩地，非法利用河道管理范围内土地和水域搞养殖、从事生产经营活动，非法填筑侵占河道行洪断面或水库水域。 | 1. 对于在河道管理范围内种植的阻碍行洪的林木及高秆作物，限期清除或移栽至河道管理范围之外，恢复河道原状；2. 对于在堤防上种植农作物和非法耕作河道滩地，限期取缔和清除，恢复堤防和河滩地原貌；3. 对于非法利用河道管理范围内土地和水域搞养殖的，限期取缔和清除。对挖筑的鱼塘、设置的拦河渔具、修建的建筑物和构筑物应及时拆除，恢复河道原状；4. 对于非法在河道管理范围内从事生经营活动的，限期整改。对束窄河道、影响行洪安全和水生态、水环境的各类经济活动应立即取缔清除并恢复河道原状；5. 对于非法填筑侵占河道行洪断面或水库水域的，限期清除，恢复河道行洪能力或水库库容。 | 区农委 | 各镇街、河流牵头部门 | 2019.7 |  |
| 2 | 乱采 | 指未经水行政主管部门许可或不按许可要求在河道管理范围内采砂（含淘金），未按渝水办河〔2017〕45号文件要求清淤；未经水行政主管部门批准在河道管理范围内取土、爆破、钻探，开采地下资源、采掘埋藏物、考古发掘活动。 | 加大执法力度，坚决遏制非法开采行为 | 区农委 | 各镇街、河流牵头部门 | 2019.7 |  |
| 3 | 乱堆 | 指在河道管理范围内倾倒堆放垃圾，倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物，倾倒弃土弃渣，未经水行政主管部门批准同意或不按要求堆放砂石和其他影响行洪的物料。 | 1.按河流建立垃圾、固体废物和弃土弃渣堆放、贮存、倾倒、填埋点位清单和清除整治台帐；2.对照点位清单，逐个落实责任，限期完成清理，恢复河道自然状态；3.对于涉及危险、有害废物需要鉴别的，主动向当地人民政府、有关河长汇报，督促业主及时提交相关部门鉴别分类和制订整治方案，并限期完成整治；4.对于未经水行政主管部门批准同意堆放砂石和其他影响行洪的物料的，限期清除，恢复河道自然状态；5.对于不按水行政主管部门要求堆放砂石和其他影响行洪的物料的，限期整改完善。对到期未整改完善的，限期清除，恢复河道自然状态，对拒不整改的，依法严处。 | 区农委 | 各镇街、河流牵头部门 | 2019.7 |  |
| 4 | 乱建 | 指水域岸线长期（原则3年以上）占而不用、多占少用、滥占滥用，未经水行政主管部门许可或不按许可要求建设涉河项目，河道管理范围内修建阻碍行洪的建筑物、构筑物。 | 1.位于自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态敏感区内的违法违规建设项目，严格按照有关法律法规要求进行清理整治；2.对于已建的未经水行政主管部门审批或批建不符的违法违规涉河建设项目分两类情况进行清理整治：一是对于其中符合岸线管控要求且不存在重大防洪影响的项目，由区水行政主管部门自行制定清理整治方案。二是对于不符合岸线管控要求或可能存在重大防洪影响的项目由区水行政主管部门督促项目业主组织编制洪水影响论证报告，嘉陵江上属国家审批权限的项目报市水利局审查，其余项目均由区水行政主管部门审查，评判是否影响防洪、是否符合岸线管控要求，明确是否拆除取缔或整改规范、是否需采取补救措施消除不利影响等。能立即整改的坚决整改到位，难以立即整改的必须制定整改方案，明确责任人和整改时间，限期整改到位；3.对于在建的未经水行政主管部门审批或批建不符的违法违规涉河建设项目，区水行政主管部门应依法查处，责令项目业主立即停止违法行为，抓紧组织编制涉河建设方案和防洪评价报告，按正规程序报送相应审查权限的水行政主管部门审查，并取得洪水影响许可手续后方可继续施工建设。水行政主管部门审查未通过的项目，限期予以取缔拆除，恢复河道原状；4.对于长期（原则3年以上）占水域岸线而不用的涉河项目，保留必要性不充分的，限期予以取缔拆除，恢复河道原状；对于多占少用、滥占滥用的项目，水行政主管部门复核确认后，取缔原许可，重新按实际占用需求许可占用水域岸线。 | 区农委 | 各镇街、河流牵头部门 | 2019.7 |  |

附件2

沙坪坝区“突出水问题”任务分解表

| 序号 | 具体问题 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪涝灾害 | 要组织实施河道防洪风险隐患和薄弱环节拉网式排查，摸清情况，消除隐患；要加强洪水监测预报，预留行洪空间；河流出现超警戒水位洪水时，要按照防御洪水方案做好防汛抗洪工作，保障人民生命安全。 | 防指成员单位、各镇街 | 长期 |  |
| 2 | 水域面积缩小，河道断流、水库干涸和地下水水位下降，河库生态功能下降丧失。 | 要合理确定河流主要控制断面生态水量，提出水库水位控制要求，强化水资源配置，把用水指标落实到每条河流、每个区域，加强河库生态流量保障情况监督管理；加强水资源论证，强化水资源消耗总量和强度指标控制，对达到和超过取用水总量控制指标的地区，实施取水许可区域限批。 | 区农委 区国土局 | 长期 |  |
| 3 | 水质恶化、水体黑臭、水污染严重 | 要在河长的统一领导下，以河长制为平台，加强部门分工合作 | 各河库牵头单位 | 长期 |  |
|  |  | 严格落实河库水域纳污容量、限制排污总量和污染物达标排放要求 | 区环保局 |  |  |
|  |  | 整治黑臭河、垃圾河，集中力量剿灭劣V水体。 | 区建委、区城管局 |  |  |
| 4 | 水土流失和水生态退化等问题 | 要做好水土流失防治和水生态治理保护工作，强化水土流失治理，加快水土流失治理速度，有效减少入河库泥沙总量。要将生产建设活动造成的人为水土流失作为监管的重点，及时精准发现人为水土流失违法违规行为，严格责任追究处罚，严控人为水土流失增量。 | 区农委 | 长期 |  |

附件3

沙坪坝区“审计发现问题”整改任务分解表

| 序号 | 存在的问题 | 整改措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年10月，审计现场巡河发现部分河道存在污染问题，相关街镇、村社巡河记录中未反应。 | 1.各级河长要严格按照《沙坪坝区河长制工作规定（试行）》的要求巡河2.完善巡河记录，建立问题台账；3.在巡河中发现的问题要及时处置。 | 区河长办、各河流牵头部门 | 各镇街 | 长期 |  |
| 2 | 审计抽查部分街镇和社区2018年巡河台账，发现部分问题多次反映，一直未得到整改。 | 1.全面梳理存在的问题，建立整改台账，限时整改；2.对多次反映的问题，未进行整改到位的，各牵头部门要协调相关单位进行整改，区级河长要监督落实；3.两办督查室要加强督察督办。 | 各河流牵头部门、两办督查室 | 各责任单位、各镇街 | 2019.2 |  |
| 3 | 审计查阅部分河流“一河一策”编制内容，结合实际调查，发现部分河流整治目标脱离实际，整治措施未实施或难以实施。 | 1.各牵头单位要根据河流实际情况完善“一河一策”方案，并针对问题采取措施，分阶段落实；2.及时编制及推进次年度河流治理实施方案。 | 各河流牵头部门 |  | 长期 |  |
| 4 | 2017-2018年10月，沙坪坝区水文水质监测站对沙坪坝区水功能监测名录的河流、水库同一断面水质进行了监测，监测结果显示：2017年度，水功能区限制纳污红线主要控制项目有5月次不达标，不达标的是梁滩河沙坪坝与北碚缓冲区，主要为氨氮含量超标；2018年1至10月，水功能区限制纳污红线主要控制项目有12月次不达标，不达标的是梁滩河沙坪坝与北碚缓冲区、清水溪开发利用区和虎溪河开发利用区，主要为氨氮含量超标。 | 1.按照2018年区政府办印发的梁滩河、中东部河流实施方案进行推进，并确保任务保质保量完成；2.及时编制及推进2019年河流治理实施方案。 | 各河流牵头部门 |  | 2019年底 |  |
| 5 | 2018年4月27日，重庆市沙坪坝区人民政府办公室印发了《沙坪坝区2018年污染防治攻坚行动方案》，对流域水环境突出问题整治任务进行了分解细化。审计调查发现，部分水污染防治任务未能按期完成。比如，现有管网错接破损污染防治方面，“虎溪街道虎溪河田坝子沟虎溪花园社区熙街麦当劳背后雨污混排”“虎溪街道虎溪河大城湖社区富力城时光里背后管网堵漏”“陈家桥街道龙凤河桥南社区虎电滨河公园处污水混排”等问题均明确整改时限为2018年5月31日，截至审计日，上述问题均未整改完毕；河道内源污染防治方面，“新桥街道工程学院后门至铁路口段河道淤积”等35个问题，均明确整改措施为“制定清淤工程计划并组织实施”，整改时限为2018年9月30日，截至审计日，上述清淤工程均未实施。 | 1.区城管局负责对错接破损管网进行整治修复；2.区建委负责解决滨河公园处污水混排问题；3.区农委在污染源控源截污实施后，针对关键截点，经区政府同意后，实施开展相关清淤工作。 | 区城管局、区建委、区农委、各河流牵头部门 |  | 2019年底 |  |
| 6 | （1）全区污水管网总体情况尚未摸清。（2）污水管网建设总投入不足。（3）大学城片区部分管网超负荷运行，污水溢流直排。 | 1.全面摸排全区雨污管网现状；2.合理制定管网建设规划并推进实施。 | 区建委、区规划分局 |  | 2019年底 |  |
| 7 | （1）审计现场调查虎溪河曾家至陈家桥段、龙凤河陈家桥段、青木溪青木关段、詹家溪双碑段等河道情况时，发现部分河道存在污水直排、雨污混排的现象，比如：陈家桥虎溪河汇入龙凤河口处多处生活污水直排，水体较黑；青木溪青木关场镇段多处污水直排；詹家溪双碑段多处污水直排等。 （2）区河长办2018年9至10月暗访通报情况反映：龙凤河曾家—综保区B区二号桥、五号桥处存在雨污混排；龙凤河陈家桥虎电一期滨河公园对岸污水管网泄漏；龙凤河陈家桥学府广场桥头段的污水涌量直排。 | 1.虎溪河、青木溪、詹家溪河流牵头部门加快污染源排查，针对污水直排、雨污混排问题制定整改措施；2.区城管局要加快管网泄露修复。 | 虎溪河、青木溪、詹家溪河流牵头部门、区城管局 区建委 |  | 2019年底 |  |
| 8 | 土主污水处理厂位于沙坪坝区土主镇，主要收集处理大学城片区、物流园片区、陈家桥、青木关、曾家、土主、回龙坝等区域的生活污水，出水排放于梁滩河流域。土主污水处理厂一期设计日处理量5万吨，部分月份污水处理量超标。如2018年4月、6月、10月的日均处理量分别为5.43万吨、5.3万吨、5.26万吨。10月日处理量超过5万吨的天数达24天，10月21日水处理量达到67838吨。污水处理厂超负荷运行，处理能力不足。 | 对接污水处理厂，尽快启动第三期扩容工程。 | 区城管局 |  | 2019年底 |  |
| 9 | 按市政府和市城管局有关规定，土主污水处理厂产生的污泥运至富皇水泥建材、鼎旺园林、华新盐井水泥厂、小南海水泥厂等协同处置单位进行处置。审计调查发现，土主污水处理厂污泥堆积严重，氧化沟内污泥老化严重，出水水质难以确保稳定达标。2018年9月产生绝干污泥量248吨，处理124吨，当月积压124吨；10月产生绝干污泥量378吨，处理151吨，当月积压227吨。 | 尽快解决污泥处置问题，避免积压。 | 区城管局 |  | 2019.1 |  |
| 10 | 2018年11月9日，审计人员与区环保局监测站工作人员组成调查组，对沙坪坝区凤凰镇、回龙坝镇部分工业企业生产或生活废水排放整治情况进行检查。检查发现，重庆茂余混凝土有限公司存在应建未建污水处理设施、生产和生活废水未经处理通过雨水管道直排的情况。 | 区环保局要加大企业排污监管力度，督促茂余混凝土有限公司依法开展污染整治。 | 区环保局 |  | 2019.1 |  |
| 11 | 2018年1月，重庆市财政局下达梁滩河水污染防治专项资金500万元给沙坪坝区，因沙坪坝区将上述资金的用途理解为对梁滩河流域上下游区县的补偿资金，截至2018年9月，该资金尚未安排具体补助项目。 | 区环保局会同区财政局等相关单位，尽快明确该项专项资金具体补助项目，报区政府审定后进行安排。 | 区环保局、区财政局 | 区滨建司 | 2019.2 |  |
| 12 | 2018年1月，重庆市财政局下达流域水质自动监测站建设专项资金 100万元给沙坪坝区，因选址存在争议，致使项目推进缓慢。截至2018年9月，该项目尚未完成选址。 | 区环保局加快推进水质自动监测站建设，区发改委、区城乡建委、西永街道以及区规划国土部门等相关单位加强指导和配合。 | 区环保局 | 区发改委、区城乡建委、区规划分局、区国土分局、西永街道 | 2019.2 |  |
| 13 | 土主污水处理厂沿河侧对面管网污水直排梁滩河问题。2017年12月29日，区河长办对土主污水处理厂沿河侧对面存在管网污水大量流入梁滩河的问题进行了督办，主办单位区城管局，协办单位区环保局、土主镇，督办要求：摸清污水直排河道原因；采取有效措施进行处置；于2018年1月10日前进行书面回复。2018年1月16日，区城管局对督促情况进行了回复：现场发现情况为滨建司管护污水管道的污水经溢流口外溢排入梁滩河，建议由区河长办督促滨建司及土主污水处理厂协同解决该问题。2018年1月30日，区政府召集相关部门就该问题进行了专题研究，将整改任务分解到西部新城管委会、区城管局等单位。2018年10月23日，审计组现场调查发现，仍然存在该处管网污水流入梁滩河的情况。 | 西部新城管委会、区城管局要积极对接土主污水处理厂，摸清管网溢流原因，采取措施解决问题。 | 西部新城管委会、区城管局 |  | 2019.2 |  |
| 14 | 2018年6月27日，区河长办对田坝子沟熙街雨水口污水直排河道、散发恶臭问题进行了督办，主办单位区城管局，督办要求：摸清污水直排河道原因；采取措施有效处置，并加强日常监管；2018年7月4日前书面回复。2018年7月26日，区城管局对督办情况进行了书面回复：现场发现涵洞内有多处收缩缝污水渗漏点，涵洞出口淤泥沉积严重，区城管局已采取相关措施整改，现涵洞内污水渗漏问题已基本得到处置。2018年10月31日，审计组现场调查核实该事项整改情况，发现仍然存在污水从雨水口直排河道（调查日前后天气为多日连晴）、河道淤泥沉积、水体黑臭的问题。 | 1.区城管局要摸清雨水口出现污水的来源，责令措接单位将污水接入污水管道；2.由区农委牵头，虎溪街道开展清淤工作。 | 区城管局、区农委 |  | 2019.3 |  |
| 15 | 2018年3月9日，区河长办对曾家龙安村矿石沟存在畜禽养殖问题进行了暗访通报，要求相应街镇要加快问题整改，于3月9日前将整改情况反馈至区河长办；审计未见回复。2018年7月6日，区河长办对该问题再次进行了通报，曾家镇人民政府于2018年7月13日进行了回复：已整改完成。2018年10月31日，审计组现场调查发现，曾家龙安村矿石沟畜禽养殖问题再次发生。 | 曾家镇要加强巡查力度，对巡查中发现的畜禽养殖问题，发现一处处理一处。 | 曾家镇 |  | 2019.1 |  |