重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于开展2023年中央渔业发展补助资金项目申报工作的通知

各涉农镇街：

根据市农业农村委员会、市财政局《关于做好2023年中央粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号）文件要求，结合《沙坪坝区池塘生态养殖和尾水治理工作方案（暂行）》（沙农发〔2022〕110号）目标任务，持续推进沙坪坝区池塘标准化改造和尾水治理工作。力争到2023年底，面积10亩以上池塘全部建立尾水设施，实现养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。到2025年，实现养殖池塘标准化改造和养殖尾水有效治理面积比例达到80%以上。

一、申报主体

沙坪坝区域内养殖面积10亩及以上且正常从事渔业生产活动的农业企业、家庭农场、农民合作社、养殖大户、村集体经济组织等新型经营主体。选址区域流转合同剩余有效期不少于5年，符合国家耕地管理相关要求。

二、补助方向

（一）养殖池塘标准化改造。包括池塘整形清淤及护坡道路、进排水系统改造、生产道路改造、水质自动监测系统、增氧控制系统、精准投饲系统等。

（二）养殖尾水治理设施建设。包括底排吸污、生态沟渠、生态湿地、多级处理池、生物净化池、池塘底排污、曝气增氧、沉淀池、过滤坝等尾水处理设施。

三、补助标准

财政资金补助标准按照5000元/亩测算。单个项目自筹资金不低于财政补助资金的50%，村集体经济组织实施的项目可不自筹，补助方式为先建后补、原建不补。

四、进度安排

（一）申报阶段：2023年7月。业主单位按照项目申报通知编制项目实施方案，镇街初审同意后报区农业农村委。各镇街申报材料上报截止时间为2023年7月20日。

（二）实施阶段：2023年8月—2023年9月。区农业农村委组织专家评审通过后，下达项目建设任务。项目实施过程中，区农业农村委会同所属镇街组织1—2次项目中期检查，及时发现工程建设中的问题并督促业主整改。

（三）验收阶段：2023年10月。项目竣工后，业主在整理归档相关建设过程资料的基础上，向所属镇街及区农业农村委提请项目验收，镇级验收后区农业农村委组织专家验收。

（四）资金拨付阶段：2023年11月。项目采取先建后补形式，项目验收通过后，业主汇总项目实施过程中的相关合同协议，建设过程的各类文档资料，项目建设前、建设中、建设后同背景同角度的图片资料，凭相关发票到区农业农村委申请拨款。

五、绩效目标要求

实施池塘标准化改造建设后养殖池塘容积扩大20%以上，亩均产量达到1000公斤以上或者同比提高20%以上，亩均产值达到1.5万元以上或者同比提高20%以上。实施池塘尾水治理后，尾水须达标排放或循环利用。

六、工作要求

（一）严格按照审核通过的方案组织实施，严禁擅自改变建设内容、降低施工标准或质量参数。相关镇街要加强项目实施监督与质量把控，确保项目建设高质量推进完成。务必做好项目资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证。严格按照实施步骤的时间节点推进建设内容，对于逾期未完成的，不再给予资金补助。

（二）项目实施主体按照《池塘一改五化生态养殖集成技术规范》（DB50/1078—2021）、《池塘水产养殖设备配置及使用技术规范》（DB50/T863—2018）、《水产养殖尾水综合治理技术指南》（渝农办发〔2020〕207号）、《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101-2007）等标准或要求实施。

附件：项目申报书（模板）

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年7月6日

（联系人：肖吉峰；电话：89857300、13594345176）

（此件公开发布）

附件

项目申报书

项 目 名 称

项目实施单位

项目负责人                          （签名）

联 系 电 话

- 项目任务来由（现状、背景）

- 实施的必要性及可行性

- 项目实施主要情况

- 项目的地点、位置及面积规模；

- 项目实施内容；

- 时间进度；

四、项目的预期成果及资金测算

（一）项目预期成果

- 项目资金概算

1.项目总投资及资金来源

2.资金具体用途和投资标准

3.财政资金投入及支出标准

资金概算中，要写明各单项工程的数量、单价和总价等数据，涉及材料和植物购买的，应写明材料具体规格、单价和数量等。

五、项目实施保障措施

承担单位概况及开展本项目示范的优势（人才、设施条件、配套投入等）；

六、项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：项目主要参与人员与任务分工表中应包括依托单位及实施单位的人员。

七、项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目所在镇街意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区水产技术推广主管部门意见 | 分管负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

八、项目单位账号

项目单位财务专用章：

| 项目单位账 户 | 收款单位： |
| --- | --- |
|  | 开户银行： |
|  | 账 号： |