重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于调整下达青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目建设任务的通知

青木关镇人民政府：

你单位《关于调整青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目内容的函》已收悉，经研究同意对“青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目”的部分建设内容进行调整。现将调整后的建设任务（见附件）下达你们，请加快组织实施，于2023年10月15日前完成建设任务，通过镇级验收后及时申请区级验收。

### 请务必严格遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规和工作要求，杜绝一切违法、违规建设行为，否则所造成后果自行承担；务必严格按照建设内容与标准开展项目建设，严禁再次调整建设内容，严禁随意降低施工标准；务必做好资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证；务必强化资金管理，专款专用，杜绝套取财政补助资金等违规违纪行为。

### 特此通知。

附件：青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目调整表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年 9月4日

（此件公开发布）

附件

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 资金来源（万元） |  |  |  | 业主 单位 | 建设 性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央 | 市级 | 区级 | 小计 |  |  |  |
| 1 | 青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目 | 1、对15亩鱼塘岸坡种植土回填及塑性883立方米； 2、新建环鱼塘碎石生态步行道约300平方米； 3、周边栽种果树、灌木、水生及草本植物等约2000平方米； 4、周边农田塑形整治1082平方米； 5、购成品户外座椅4个，户外垃圾桶3个，太阳能路灯12个。 6、消坑整治，建涵管11米，挡墙86立方米，路面修复300平方米。 | 0 | 54 | 0 | 54 | 青木关镇四楞碑村经济联合社 | 新建 |  |

青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目调整表