重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

关于开展2023年房屋市政工程建筑起重机械专项检查情况的通报

区内各在建房屋市政工程项目，有关单位：

按照市安管总站《关于开展2023年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》（渝建安发〔2023〕20号）文件要求，深刻吸取郭家沱大桥及南延伸段项目“9·8”较大起重伤害事故教训，我委于6月份对全区房屋市政工程建筑起重机械设备开展了专项检查行动，共计检查44个项目，检查起重设备总数177台，隐患总数453条，其中塔吊110台，隐患总数288条，施工升降机67台，隐患总数165条，累计下发隐患整改通知书3份，停止使用起重机械设备3台，立案调查1起，项目提级监管3起。其中灿若湖耕读学休闲基地（民宿配套设施项目）-配套设施项目等项目建筑起重机械设备管控不到位、安全隐患突出，现将有关处理情况通报如下。

一、灿若湖耕读学休闲基地（民宿配套设施项目）-配套设施项目

（一）参建单位信息

建设单位：重庆沙磁文旅发展有限公司

监理单位：中锦天鸿建设管理（集团）有限公司

施工单位：重庆富源建筑工程有限公司

（二）主要问题

现场1台塔吊未按要求办理建筑起重机械安装告知手续。

（三）处理决定

经研究决定，现对灿若湖耕读学休闲基地（民宿配套设施项目）-配套设施项目作出如下处理：一是下发安全隐患限期整改通知书（塔吊停止使用），二是对租赁单位违法违规行为依据《重庆市建设工程安全生产管理办法》进行立案查处；三是对该项目按照《关于进一步加强房屋市政工程综合风险分级管控有关工作的通知》规定进行提级监管。

二、沙坪坝区B10-2-2/03地块

（一）参建单位信息

建设单位：重庆东钰金房地产开发有限公司

监理单位：成都市众恒建设工程监理有限责任公司

施工单位：重庆海博建设有限公司

（二）主要问题

现场4#楼塔吊问题突出，具体问题如下。

1.监理旁站巡视记录未能提供；

2.行程小车幅度限位距离不足200mm；

3.起重臂端部无障碍灯；

4.起重臂斜腹杆轻微变形；

5.标节螺栓一处松动；

6.起升滑轮防脱绳装置未固定脱出：

7.起重臂端防扭绳装置人为捆扎；

8.年检报告未能提供。

（三）处理决定

经研究决定，现对沙坪坝区B10-2-2/03地块项目作出如下处理：一是下发安全隐患限期整改通知书（塔吊停止使用），二是对该项目按照《关于进一步加强房屋市政工程综合风险分级管控有关工作的通知》规定进行提级监管。

三、佳兆业·晓岸云起二期（10-29#楼及车库）

（一）参建单位信息

建设单位：重庆渝煌达实业有限公司

监理单位：重庆康盛监理咨询有限公司

施工单位：重庆华硕建设有限公司

（二）主要问题

现场16#楼塔吊问题突出，具体问题如下。

1.部分标节螺栓松动；

2.主电缆载流回路用PE线代替；

3.起升机构制动衬垫磨损量大于原厚度50%

4.小车滑轮轴磨损严重；

5.重量限制器滑轮轴磨损严重；

6.变幅钢丝绳臂根换向滑轮壁磨损量大于原厚度20%。

（三）处理决定

经研究决定，现对佳兆业·晓岸云起二期（10-29#楼及车库）项目作出如下处理：一是下发安全隐患限期整改通知书（塔吊停止使用），二是对该项目按照《关于进一步加强房屋市政工程综合风险分级管控有关工作的通知》规定进行提级监管。

被通报的各方责任主体要坚持“隐患就是事故”的思维，深刻反思，以最坚决的态度、最严格的措施、最过硬的作风，抓紧抓实各项整改措施落实，建立完善的安全生产管理体系。区内其他房屋市政工程参建单位要引以为戒、举一反三，以时时放心不下的责任感，牢固树立安全发展理念，毫不放松抓好安全生产各项工作，着力防范化解各类安全风险，全力确保区内建设施工领域安全生产形势稳定。

特此通报。

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2023年8月16日

（联系人：王华明，联系电话：65406070）

（此件公开发布）